1.pielikums

 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes

 2024.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 lēmumam Nr.\_\_\_\_

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Daugavpils valstspilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija” apraksts**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekta pieteicējs:** | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”. |
| **Projekta ilgums:** | 33 mēneši no līguma ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgšanas dienas. |
| **Projekta budžets** | **Kopējas projekta izmaksas bez PVN: 2 187 520.35 EUR no tām:*** attiecināmās izmaksas – 2 187 520.35 EUR

*ERAF finansējums 65%* – *1 421 888.23 EUR**SIA “Daugavpils ūdens” finansējums 35%* – *765 632.12 EUR* |
| **Projekta mērķis** | Uzlabot pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu efektivitāti, nodrošinot atbilstošas infrastruktūras jaudas, uzlabojot darbības efektivitāti, kā arī samazinot piesārņojumu. |
| **Projekta īstenošanas rezultāts** | Projekta īstenošanas rezultātā 72 526 iedzīvotājiem tiks uzlabota notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte un efektivitāte. |
| **Projekta galvenās darbības** | 1. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīrīšanas efektivitātes uzlabošana:
* 2 mehanizēto redeļu priekšattīrīšanā nomaiņa,
* 2 gaisa pūtēju priekšattīrīšanā nomaiņa,
* 4 atgriezenisko dūņu sūkņu nomaiņa,
* aerācijas sistēmas (difuzoru sistēmas) nomaiņa,
* 11 maisītāju nomaiņa,
* vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija,
1. notekūdeņu dūņu atūdeņošanas un apstrādes iekārtu atjaunošana:
* 2 centrifūgu nomaiņa,
* 3 dūņu padeves sūkņu nomaiņa.
 |
| **Projekta ieguvums pilsētai** | Projekta īstenošana sniedz iespēju uzlabot Daugavpils pašvaldības autonomo funkciju izpildi, paaugstināt SIA “Daugavpils ūdens” sabiedrisko kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti, samazinot vidē nonākušo piesārņojumu un samazinot elektroenerģijas patēriņu, tādējādi sekmējot ekoloģiskās situācijas un pilsētvides pievilcības uzlabošanai. |

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Elksniņš