Iepirkuma dokumentācija

“Automobiļu apskates bedres remonts Kārklu ielā 24, Daugavpilī”

identifikācijas numurs SIADS/2024/71

- Iepirkuma “Automobiļu apskates bedres remonts Kārklu ielā 24, Daugavpilī”, identifikācijas numurs SIADS/2024/71 (turpmāk – Iepirkums), priekšmets ir automobiļu apskates bedres remonts saskaņā ar darbu apjomu sarakstu.

- Darbu apjomu saraksts:

Nr.p.k.; Būvdarbu nosaukums; Mērvienība; Daudzums. 1; 3; 4; 5. 1; Betona seguma demontāža; m3; 7,00. 2; Esošo metālkonstrukciju demontāža; m; 47,00. 3; Esošā sienu apmetuma demontāža; m2; 61,00. 4; Metāla atbalstu montāža; gab.; 25,00. 5; Ieliekamo detaļu montāža; gab.; 25,00. 6; Jaunās apakšējās metālkonstrukcijas (rāmja) montāža; m; 47,00. 7; Jaunās virsējās metālkonstrukcijas montāža; m; 47,00. 8; Betona seguma (C25/30) ierīkošana b=250mm; m3; 7,00. 9; Sienu apmetuma ierīkošana; m2; 61,00. 10; Būvgružu savākšana un izvešana; m3; 9,00.

- Finanšu piedāvājums jāsagatavo, sastādot un pievienojot tam lokālo tāmi atbilstoši  darbu daudzumu sarakstam un uzrādot kopējo piedāvāto līgumcenu.

- Lokālā tāme jāsastāda saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija  noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Cena jānorāda EUR un tajā jāietver cenu aptaujas priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokli un visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.

- Finanšu piedāvājumu izvēles kritērijs  – zemākā cena.

- Prasības Finanšu piedāvājuma noformēšanai:

  - Finanšu piedāvājumam jābūt noformētam saskaņā ar SIA „Daugavpils satiksme” paraugu.

  - Pretendentam jāaizpilda visas tukšas SIA „Daugavpils satiksme” Finanšu piedāvājuma parauga ailes.

  - Ailē „Uzņēmuma rekvizīti” jānorāda: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti (nosaukums un konta numurs), uzņēmuma tālruņa numurs, e-pasta adrese.

  - Ailē „Kopēja līgumcena” kopējai piedāvājuma cenai jābūt noapaļotai līdz EUR vienai simtdaļai.

  - Ailē „Vieta” jānorāda pilsētas nosaukumu, kur ir parakstīts Finanšu piedāvājums, ailē „Datums” jānorāda datumu, kad ir parakstīts Finanšu piedāvājums, un ailē „amats, paraksts, v. uzvārds, kontakta tālrunis” jānorāda Finanšu piedāvājumu parakstījušas personas amatu, v. uzvārdu un kontakta tālruni.

  - Parakstot Finanšu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvāta darbu izpilde pilnīgi atbilst tehniskai specifikācijai un uzņēmumam nav nodokļu parādu.

  - Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Prasības piedāvātiem remonta darbiem:

  - Piedāvātiem remonta darbiem jāatbilst tehniskas specifikācijas prasībām.

  - Remonta darbu izpildes termiņš - ne ilgāk par 60 (sešdesmit) kalendāra dienām no līguma parakstīšanas dienas. Pēc līguma noslēgšanas, iebildumi par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

  - Pretendentam  darbu veikšanas laikā jābūt spēkā esošai celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

  - Izpildītas remonta garantijas termiņam jābūt ne mazāk par  12 (divpadsmit) mēnešiem. Garantijas laikā konstatēti bojājumi tiek atspoguļoti defektu aktā, kurā pusēm, savstarpēji vienojoties tiek noteikts defektu novēršanas termiņš (ne ilgāk par vienu mēnesi). Pie defektu akta sastādīšanas puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

  - Jebkurā gadījumā Pretendents  ir atbildīgs par noteikumu izpildi, kas attiecas uz  remonta darbiem, attiecībā pret valsts un pašvaldības iestādēm un citām personām, kurām ir tiesības pieprasīt normatīvo aktu prasību ievērošanu. Pretendentam, veicot  remonta darbus, ir jāievēro spēka esošo normatīvo aktu prasības.

  - Piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta apliecinājums, ka remonta darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktam prasībām.

- Finanšu piedāvājumu iesniegšanas prasības.

  - Pa e-pastu (noskenēta veidā vai ar drošu elektronisko parakstu): info@dsatiksme.lv

- Pretendentam, lai piedalīties iepirkuma procedūrā jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) objektu realizācijā, kur katra objekta remontdarbu ietvaros pretendents ir veicis līdzīgus remontdarbu apjomus un kopējā visos objektos veikto remontdarbu summa nav mazāka par šī Iepirkuma ietvaros piedāvāto līgumcenu. Pieredzes apliecinājumam jāiesniedz vismaz 1 (viena) pasūtītāja atsauksme un/ vai pieņemšanas – nodošanas akts (kopija) vai cits dokuments, kas apliecina pieprasīto pieredzi un pieredzes aprakstu atbilstoši 3.pielikumam.

- Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts, ka Piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, SIA „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

- Aritmētisko kļūdu konstatēšanas gadījumā, SIA „Daugavpils satiksme” tos izlabo, rakstiski informējot par to Pretendentu, nosūtot vēstuli pa e-pastu, kurš ir norādīts ailē „Uzņēmuma rekvizīti”. SIA „Daugavpils satiksme” nepārbauda Finanšu piedāvājumus, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas.

- Pasūtītājs izslēgs pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā, ja pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

- Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 3 (trīs) darba dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Iepirkuma komisija var lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši normatīvo aktu un šī Iepirkuma dokumentācijas prasībām. Iepirkuma komisija šīs tiesības izmanto tikai attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

- Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

- Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā cenu aptaujas procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu).

- Finanšu piedāvājums jāiesniedz līdz 22.11.2024. plkst.10.00. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un  nosuta atpakaļ Pretendentam.

- Kontaktpersona – SIA „Daugavpils satiksme”, garāžas vadītājs Igors Fomins,  tālr. +371 28333756 (ar specifikāciju saistītos jautājumos). Iepirkumu speciālists Dmitrijs Meinerts (juridiskajos jautājumos), tālr. +371 20009188.

- Iesniedzot pieteikumu, Pasūtītājs kā pārzinis veiks pieteikumā norādīto datu subjektu personas datu apstrādi iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanai atbilstoši iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, iepirkuma procesa administrēšanai, uzvarētāja noteikšanai un lēmuma pieņemšanai, informācijas sniegšanai pretendentiem un trešajām personām par iepirkuma rezultātiem. Pasūtītājs atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta nosacījumiem informē par sekojošiem datu apstrādes apstākļiem:

  - pārziņa datu aizsardzības speciālists: datuaizsardziba@dsatiksme.lv;

  - personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamo darbību veikšana, lai noslēgtu iepirkuma līgumu un normatīvajos aktos, kas reglamentē iepirkuma organizēšanas kārtību, noteikto pienākumu izpilde;

  - personas datu apstrādes ietvaros tiks apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs), informācija par pretendenta personāla tehniskām un profesionālām spējam  (pieredze, izglītība, zināšanas, kvalifikācija, amats) un to apliecinoši dokumenti; datu subjekta sniegtā cita informācija, izpildot iepirkuma dokumentācijā noteiktās prasības. Prasītājs apstrādā personas datus tikai tādā apjomā, kāds ir noteikts iepirkuma dokumentācijā pievienotajos dokumentos;

  - personas datu saņēmēju kategorijas: Pasūtītāja pilnvarotie darbinieki iepirkuma procesa organizēšanas un lēmuma pieņemšanas nolūkos; tiesas sūdzības par pieņemtā lēmuma saņemšanas gadījumā; Datu valsts inspekcija sūdzības gadījumā par iespējamo datu aizsardzības prasību pārkāpumu; tiesībaizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

  - personas datu ieguves avoti: iepirkuma pretendents un citas trešās personas, ja vien šādu datu ieguvi paredz normatīvie akti;

  - automatizēta lēmuma pieņemšana un personas datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskai organizācijai iepirkuma organizēšanas ietvaros nav paredzēta;

  - datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

  - Pasūtītājs piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus glabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apsekot objektu (Kārklu ielā 24, Daugavpilī) un parakstīt objekta apsekošanas aktu, parakstīts apsekošanas akts (Pielikums Nr. 2) skenētā veidā obligāti tiek iesniegts kopā ar pretendenta piedāvājumu. Apsekošanas datums un laiks jāsaskaņo ar SIA “Daugavpils satiksme” garāžas vadītāju I.Fominu, tālr. +371 28333756.

1.Pielikums

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam “Automobiļu apskates bedres remonts Kārklu ielā 24, Daugavpilī”, identifikācijas numurs SIADS/2024/71

|  | Uzņēmuma rekvizīti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums |  |  |  |  |
|  | Reģ. numurs |  |  |  |  |
|  | Būvkomersanta Reģ. numurs |  |  |  |  |
|  | Juridiskā adrese |  |  |  |  |
|  | Bankas nosaukums |  |  |  |  |
|  | Konta numurs |  |  |  |  |
|  | Tālruņa numurs |  |  |  |  |
|  | E-pasta adrese |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Darbu nosaukums |  | Summa EUR bez PVN (cipariem, vārdiem) |  |
| 1. |  | Automobiļu apskates bedres remonts Kārklu ielā 24, Daugavpilī |  |  |  |
|  |  | 21% PVN |  |  |  |
|  |  | Kopējā līgumcena ar 21% PVN |  |  |  |

*Pielikumā (atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītiem apjomiem) : lokālā tāme Excel formāta  uz ____lpp.

Papildus informācija par izmantojamiem materiāliem un veicamajiem Darbiem:

1. Pretendents Darbus izpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.).

2. Darbu un materiālu apjomi aprēķināmi saistībā ar tehnisko risinājumu. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot tehnisko risinājumu. Visi apjomi, kuri norādīti šajā pielikumā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu informāciju.

3. Darbu pilnīga izpilde sevī ietver pilnu darba ciklu līdz veikto Darbu gatavībai, ietverot visus materiālus un nepieciešamos darbus, lai pēc izbūves darbiem tiks nodrošināta droša ekspluatācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4. Pretendents nodrošina izpildīto Darbu 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju no darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.

5. Pretendentam tāmē nepieciešams iekļaut visus materiālus, darbus, preces u.c. izdevumus, lai nodrošinātu pilnīgu remonta darbu veikšanu.

6. Pēc Darbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina darbu veikšanas vietu sakopšanu (t.sk. atkritumu/būvgružu izvešanu un utilizāciju).

___________________________                              _______________

(datums)                  						(vieta)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

•	apņemas veikt Pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

•	apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

•	apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

•	apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, bet ne mazāk kā 60 dienas, un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

•   apliecina, ka ir informēts, ka Pasūtītājs, kā pārzinis, veiks pretendenta, pretendenta paraksttiesīgās, pilnvarotās, pārstāvja un kontaktpersonas datu apstrādi. Ir iepazinies un informējis iepriekš minētās personas par Pasūtītāja veikto datu apstrādi un informāciju par datu apstrādes aspektiem, kas pieejama iepirkuma dokumentācijas 19. punktā, un Pasūtītāja privātuma politiku, kas atrodama Pasūtītāja mājaslapā internetā lejasdaļā (https://satiksme.daugavpils.lv/privatuma-politika).

_____________________________________________________

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

Pielikums Nr.2

# Objekta apsekošanas AKTS

Iepirkumam “Automobiļu apskates bedres remonts Kārklu ielā 24, Daugavpilī”

identifikācijas numurs SIADS/2024/71

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils satiksme”

Uzņēmējs: ____„_________________________________”, reģ. Nr._________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “Daugavpils satiksme” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kārklu ielā 24, Daugavpilī |  |  |  |

Pielikums Nr.3

Pretendenta pieredzes apliecinājums

Iepirkumam “Automobiļu apskates bedres remonts Kārklu ielā 24, Daugavpilī”,

identifikācijas numurs SIADS/2024/71

1. Pretendenta pieredze

1.1.Informāciju par objektiem, kas raksturo Pretendenta pieredzi atbilstoši iepirkuma dokumentācijas  9.punktam ierakstīt tabulā.

| Objekta nosaukums | Līguma summa/darbu nosaukums, apjoms /izpildes termiņš | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

______________________________               ________________________

(vieta)                         (datums)

Pretendents:   ___________________________________________

z.v.                               (amats, paraksts, V.Uzvārds)

Pielikums Nr.4

## LīGUMA PROJEKTS

Daugavpilī				                                                           2024.gada ____________

SIA ,,Daugavpils satiksme”, reģistrācijas Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī,  tās valdes locekļa Arta Druvinieka personā,  kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un,

______________________, reģ.Nr.____________________, juridiskā adrese _____________, _______________, tās ____________ ________________ personā, kurš/a rīkojas uz _________________ pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse, pamatojoties uz SIA ,,Daugavpils satiksme” iepirkuma komisijas 2024.gada ______ lēmumu “Automobiļu apskates bedres remonts Kārklu ielā 24, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.SIADS/2024/71, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets

1.1.Uzņēmējs ar savu darbaspēku un materiāltehnisko nodrošinājumu, pamatojoties uz iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām un iesniegto finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1), veic automobiļu apskates bedres remontu Kārklu ielā 24, Daugavpilī  (turpmāk līguma tekstā - Darbi), bet Pasūtītājs apņemas izpildītos Darbus pieņemt un par tiem samaksāt šajā Līgumā paredzētajā kārtībā.

2. Darbu apmaksa un norēķinu kārtība

2.1. Par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Uzņēmējam EUR ________________________ bez  PVN 21%. PVN tiks aprēķināts saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Pasūtītājs apmaksu par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc  darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. Visus no šī Līguma izrietošos maksājumus Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja norādīto norēķinu kontu.

3. Darbu izpildes termiņš

  - Uzņēmējs apņemas veikt Darbus 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

  - Pēc Pušu atsevišķi parakstīta dokumenta Darbu izpildē var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja pastāv vismaz viens no sekojošajiem  Uzņēmēja objektīvi pierādītiem un Pasūtītāja izvērtētiem gadījumiem:

    - Darbu izpildi tieši kavē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apliecina objektīvi pierādījumi;

    - Darbu izpildi tieši kavē objektīvs un no Uzņēmēja gribas neatkarīgs iemesls, kurš iepriekš nevarēja būt paredzams un/vai novēršams, un šo faktu apliecina objektīvi pierādījumi;

  - Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā Līguma izpildes termiņā un nav uzskatāms par tā pagarinājumu, taču ar tehnoloģisko pārtraukumu tiek pagarināts kopējais Līguma izpildes laiks.

4. Uzņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Uzņēmēja pienākums ir:

4.1.1. veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot šajā Līgumā paredzēto termiņu un noteikumus;

4.1.2. Darbu izpildes procesā ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus un citus spēkā esošus normatīvus aktus;

4.1.3. rakstveidā nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Līguma izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma izpildi;

4.1.4. pēc Darbu izpildīšanas nodot Darbus Pasūtītājam, parakstot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu;

4.1.5. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Darbu izpildes laikā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas;

4.1.6. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu;

4.1.7. ja Uzņēmējam Līguma izpildes gaitā rodas papildus darbi, kurus Uzņēmējs varēja un tam vajadzēja paredzēt pirms Līguma parakstīšanas (apsekojot objektu, pieprasot no Pasūtītāja nepieciešamos dokumentus), Uzņēmējs tos veic uz sava rēķina;

4.1.8. Pēc Darbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina darbu veikšanas vietu sakopšanu (t.sk. atkritumu/būvgružu izvešanu un utilizāciju).

4.1.9. Uzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņošanu.

4.2. Uzņēmējs ir tiesīgs:

4.2.1.neuzsākt šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildi, bet uzsākto darbu procesu pārtraukt, ja Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma nosacījumiem;

4.2.2. vienoties ar Pasūtītāju par darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt Darbus Līgumā noteiktā termiņā; par pamatotiem iemesliem tiek uzskatīti visi apstākļi, kuri ir būtiski darbu izpildes procesā, bet par kuru esamību (vai neesamību) Uzņēmējs nebija informēts, parakstot līgumu, vai arī šo apstākļu iestāšanos (vai neiestāšanos) iepriekš nevarēja paredzēt.

5.Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītāja pienākums ir:

5.1.1. savlaicīgi veikt visus Līgumā paredzētos maksājumus;

5.1.2. nodot Uzņēmējam Darbu izpildes procesam nepieciešamo dokumentāciju;

5.1.3. nodrošināt Uzņēmēja brīvu un netraucētu piekļūšanu Darbu izpildes vietai;

5.1.4. nozīmēt pilnvaroto pārstāvi, kurš Darbu izpildes procesā pārstāvēs Pasūtītāju, veiks Darbu izpildes kontroli un tehnisko uzraudzību;

5.1.5. pieņemt no Uzņēmēja tikai kvalitatīvi izpildītos Darbus, parakstot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

6.Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un garantija

6.1. Pēc paredzēto darbu izpildes Uzņēmējs sastāda darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru no savas puses parakstītu divos eksemplāros iesniedz Pasūtītājam (pilnvarotai personai). Par darbu nodošanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Puses parakstījuši darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

6.2. Pasūtītājs darbu nodošanas-pieņemšanas aktu izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs par to ziņo Uzņēmējam un atdod viņam vienu akta eksemplāru.

6.3. Ja Pasūtītājam ir objektīvi un pamatoti iebildumi par Darbu izpildi (Darbs ir izpildīts nekvalitatīvi vai nav pabeigts līdz galam), Pasūtītājs Līguma 6.2.punktā minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, kurā norādīti darbu pieņemšanas laikā konstatētie defekti. Defekti, ko pieļāvis Uzņēmējs, novēršami par Uzņēmēja līdzekļiem.

6.4. Ja Pasūtītāja iesniegtie iebildumi ir pamatoti, Līgumslēdzējas Puses sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem un defektiem, kā arī vienojas par to novēršanas termiņu un citiem ar to saistītiem jautājumiem. Pēc defektu novēršanas Līgumslēdzējas Puses vadās pēc šajā Līguma sadaļā paredzētajiem noteikumiem. Ja Pasūtītāja iebildumi ir nepamatoti un neatbilst patiesībai, viņš atbild par visām nokavējuma sekām (Līguma 7.3.punkts).

6.5. Ja Pasūtītājs nav parakstījis darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un par to nav ziņojis Uzņēmējam līguma 6.2. punktā noteiktajā termiņā vai arī šajā termiņā nav iesnieguši Uzņēmējam iebildumus (Līguma 6.3. punkts), uzskatāms, ka darbu nodošanas-pieņemšanas akts parakstīts un Pasūtītājs izpildītos Darbus bez iebildumiem pieņēmis.

6.6. Uzņēmēja izpildīto darbu garantijas laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Ja šajā termiņā atklājušies defekti vai citi trūkumi, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, viņš nevilcinoties, termiņu saskaņojot ar Pasūtītājiem, ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem tos novērš.

6.7. Līguma 6.6.punkta noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kuri iestājušies no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

6.8. Ja Līgumslēdzējām Pusēm rodas domstarpības par defektu vai citu trūkumu rašanās iemesliem, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura slēdziens ir galīgs. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz Līgumslēdzēja Puse,  kuras vainas dēļ defekts ir radies.

7. Līgumslēdzēju pušu atbildība

7.1. Līgumslēdzējas puses atbild viena otrai par katru zaudējumu, kas radies viņu vai Līguma izpildes nodrošināšanai piesaistīto personu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ.

7.2. Darbu izpildes termiņa neievērošanas gadījumā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās kopējās līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no Līguma 2.1.punkta noteiktās kopējās līgumcenas.

7.3. Jebkura maksājuma, kas izriet no šī Līguma, samaksas kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no Līguma 2.1.punkta noteiktās kopējās līgumcenas.

8. Konfidencialitāte un datu apstrāde

8.1.Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās informācijas konfidencialitāti, neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Konfidencialitātes nosacījums attiecas uz rakstisku informāciju, kā arī mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju, neatkarīgi no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šajā punktā minētajai konfidencialitātes saistībai ir beztermiņa raksturs.

8.2.Pasūtītājs, kā pārzinis, veiks Uzņēmēja datu subjektu personas datu (Uzņēmēja paraksttiesīgās personas un kontaktpersonas identificējošās informācijas, kontaktinformācijas, maksājuma datos ietvertās un ar Līguma izpildi saistītās informācijas) apstrādi Līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā. Personas datu sniegšana un apstrāde ir obligāts priekšnoteikums Līguma noslēgšanai un izpildei. Neveicot personas datu apstrādi, Līguma noslēgšana un izpilde nav iespējama.

8.3.Pasūtītājs datu subjekta personas datus glabās 5 (piecus) gadus no saistību pilnīgas izpildes. Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Plašāka informācija par šīs datu apstrādes aspektiem ir pieejama Pasūtītāja privātuma politikā, kas atrodama Pasūtītāja mājaslapā internetā lejasdaļā (https://satiksme.daugavpils.lv/privatuma-politika).

9.Nepārvarama vara

9.1.Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, kas traucē izpildīt šo līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo līgumu. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas apstākļiem.

9.2.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  12.punktā rekvizītos norādīto otras Puses atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

9.3.Puses var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu nedēļu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt tādējādi, radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem remontdarbiem.

9.4.Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatēja minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.

10.Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde

10.1.Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 5 (piecu) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts rakstiskajā brīdinājumā, var pieprasīt otrai Pusei līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas.

10.2.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Uzņēmējam rakstveidā un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:

-Uzņēmējs nokavē Darbu izpildes termiņu vairāk kā par 10 (desmit) kalendāra dienām;

-Uzņēmējs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

-Uzņēmējs pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai Uzņēmējs tiek likvidēts;

10.3.Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

10.4.Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.

11. Noslēguma noteikumi

11.1.Pienākumi un tiesības, kas nav ietvertas šajā Līgumā, tiek regulēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11.2.Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.3.Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti (izņemot informāciju par Uzņēmēja bankas norēķinu kontu), tad Puses nekavējoties elektroniski paziņo to viens otram. Ja kāda no Pusēm, iestājoties šādam gadījumam, neizpilda šā apakšpunkta nosacījumus, tā neizvirza pretenzijas otrai Pusei. Par bankas norēķinu konta maiņu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam rakstiski (pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu).

11.4.Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai tiek mainīti to vadītāji, Līgums paliek spēkā un tā nosacījumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējam.

11.5.Par Līguma grozījumiem vai papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Jebkuri līguma papildinājumi vai grozījumi ir pieļaujami pie nosacījuma, ka tie nav pretrunā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteikumiem, un tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

11.6.Puses nozīmē atbildīgās personas par Līguma izpildes kontroli:

11.6.1. Pasūtītāja atbildīgā persona: __________________________;

11.6.2.Uzņēmēja atbildīgā persona: __________________________.

11.7.Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (____) lapām ar pielikumu “Finanšu piedāvājums” uz __ (___) lapām un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Līgums ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža.

12. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS |  | UZŅĒMĒJS |
| --- | --- | --- |