# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

__________________ S.Šņepste

# Daugavpilī, 2020.gada 6.novembrī

# Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām

“Ēkas Komandanta ielā 3, Daugavpilī, fasādes remonts”,

identifikācijas Nr.DPDĪPD 2020/9

- Uzaicinājuma pamats: Ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 64.punkts. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Grigorjevs, t.654 04377, dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv |

## Iepirkuma priekšmets: “Ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000111706001  Komandanta ielā 3, Daugavpilī, fasādes remonts”, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.1).

- Iepirkuma ietvaros tiek slēgts līgums: “Ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000111706001  Komandanta ielā 3, Daugavpilī, fasādes remonta veikšana”.

5. Paredzamā līgumcena:	līdz 8700 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti eiro 00 centi) bez PVN.

- Līguma izpildes termiņš: 30 kalendāra dienas.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs;

- pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs.

- pretendentam nav parādu Daugavpils pilsētas pašvaldībai un/vai Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR.

- Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu  šajā iepirkuma procedūrā.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība);

- personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām;

- pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas.

- Pretendenti ir tiesīgi iepazīties ar plānotā objekta teritoriju, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar kontaktpersonu. Kontaktpersona: Dmitrijs Grigorjevs (tālr.65404377, e-pasta adrese: dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv). Pilnvarojums apskatei nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz pretendenta vai ieinteresētā pretendenta izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apskati.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:

- pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (2.pielikums);

- finanšu piedāvājums (3.pielikums);

- informācija par speciālistiem, kuri paredzēti attiecīgo darbu veikšanai (4.pielikums).

- speciālista pieredzes saraksts par pēdējiem trim gadiem (5.pielikums). Speciālistu pieredzē  jābūt vismaz 2 (diviem) realizētiem līdzīgiem būvprojektiem pēdējo 5 gadu laikā.

- pretendenta pieredzes saraksts par pēdējiem trim gadiem (6.pielikums). Pretendenta pieredzē  jābūt vismaz 2 (diviem) realizētiem līdzīgiem būvprojektiem pēdējo 5 gadu laikā.

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Par uzvarētāju izraudzītajam pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz desmit darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam pretendentam.

## Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji:

  - gadījumā, ja pārbaudot pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus, pretendenta izraudzītie speciālisti neatbilst uzaicinājuma un tehniskās specifikācijas prasībām un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

  - Pretendents tiks arī izslēgts, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.

- Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2020.gada 11.novembrim plkst.15:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, K.Valdemāra ielā 1, 2.stāvā, 205.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: irina.verdina@daugavpils.lv.

Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000111706001 Komandanta ielā 3, Daugavpilī, fasādes remonts”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2020/9”.

Elektroniski noformētam un atsūtītam piedāvājumam jāatbilst Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam.

- Līgums tiks noslēgts, kad tiks plānoti līdzekļi pašvaldības budžetā.

1.Pielikums

Tehniskā specifikācija

Ēkas Komandanta iela 3, Daugavpilī, fasādes remonts.

- Mērķis:

Veikt ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000111706001 Komandanta ielā 3, Daugavpilī, fasādes atjaunošanu, piedāvāt kvalitatīvus un drošus risinājumus. Plānotais celtniecības laukums atrodas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 05000111706.

- Uzdevums:

Veikt ēkas fasādes atjaunošanu.

- Darba apjomi:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sastatņu montāža un demontāža, ar aizsargsietu | m2 | 464.78 |
| 2 | Fasādes un cokola attīrīšana ar ķīmisko sastāvu | m2 | 464.78 |
| 3 | Fasādes un cokola apstrāde ar pretpelējuma līdzekli | m2 | 464.78 |
| 4 | Fasādes un cokola bojāto vietu atjaunošana | m2 | 10.2 |
| 5 | Fasādes un cokola gruntēšana | m2 | 464.78 |
| 6 | Fasādes un cokola krāsošana 2 reizes ar tonēto fasādes krāsu | m2 | 464.78 |
| 7 | Jumta notekas demontāža | m | 38.4 |
| 8 | Jumta teknes demontāža | m | 59.1 |
| 9 | Jumta skārda notekas montāža | m | 38.4 |
| 10 | Jumta skārda teknes montāža | m | 59.1 |
| 11 | PVC Logu bloku 1500x1900 demontāža | gb | 2 |
| 12 | Veramo 6-kameru PVC logu bloku (izm. 1500x 1900 mm) montāža ar ārējo un iekšējo palodzi, un ārējo un iekšējo ailsānu apdari. | gb | 2 |
| 13 | Karnīzes skārda lāseņa krāsošana | m | 84.74 |
| 14 | Ieejas jumtiņa krāsošana | m2 | 2.2 |
| 15 | Ailsānu krāsošana 2 reizes ar tonēto fasādes krāsu | m | 226.8 |

- Īpašie noteikumi:

- Izmaksu aprēķinu sastādīt atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akts”.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

- Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas uzkopšana katru dienu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, apstādījumiem, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvuzņēmējam nepieciešams norobežot  darba zonu un ievērot darba drošību.

- Šobrīd ēkā Komandanta ielā 3, Daugavpilī notiek būvdarbi, realizējot būvprojektu “Bērnu nama – patversmes telpu pārbūve Deinstucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām, Komandanta ielā 3, Daugavpilī”, objekts nav nodots ekspluatācijā.

- Pirms darbu uzsākšanas saskaņot DVP (tajā skaitā darbu veikšanas kalendāro grafiku, strādnieku kustības grafiku, darbu veikšanas secību) ar būvuzņēmēju, kurš realizē būvprojektu “Bērnu nama – patversmes telpu pārbūve Deinstucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām, Komandanta ielā 3, Daugavpilī”.

- Remontdarbu laikā Būvuzņēmējam jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi esošajai ēkai būvuzņēmējam un tā darbiniekiem, kurš realizē būvprojektu “Bērnu nama – patversmes telpu pārbūve Deinstucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām, Komandanta ielā 3, Daugavpilī”.

- Darbu uzsākšanas termiņš: 3 dienas no līguma parakstīšanas datuma.

- Darbu izpildes termiņš: 30 kalendāra dienas.

- Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.

2.Pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |  |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| kods: | __________________________________________ |  |
| konts: | __________________________________________ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2020/9;

- apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši norādītajai specifikācijai un iesniegtajam finanšu piedāvājumam;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

- apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2020.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3. Pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Cena, EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | “Ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000111706001 Komandanta ielā 3, Daugavpilī, fasādes remonts” |  |
| PVN____% ,EUR: |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto pakalpojumu izpildi pilnā apjomā.

Apņemamies slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.

2020.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

- Pielikums

SPECIALISTU SARAKSTS

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

2020.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

- Pielikums

SpeciālistA PIEREDZES SARAKSTS

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts | Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

2020.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

- Pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

| Būvdarbi |
| --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts | Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lp.

2020.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)