|  |
| --- |
| **Būvdarbu apjomu saraksts** |
|  |
| **Lieveņa kāpņu remontdarbi** |
| (Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Lieveņa kāpņu remontdarbi Daugavpils Saskaņas pamatskolā, Parādes ielā 7 |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Saskaņas pamatskola |
| Objekta adrese: | Parādes iela 7, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz \_\_\_\_ daļas rasējumiem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz** |
| 1 | Bojāta betona bruģakmens seguma saudzīga demontāža, bruģu attīrīšana | m2 | 20.80 |
| 2 | Vecās cementa javas atkalšana | m2 | 20.80 |
| 3 | Virsmas attīrīšana, sagatavošana un gruntēšana | m2 | 20.80 |
| 4 | Lieveņa betona pamatnes atjaunošana | m2 | 20.80 |
| 5 | Cementa javas ieklāšana „Mapei Confix”, vai analogs | m2 | 20.80 |
| 6 | Lieveņa betona bruģakmens seguma atjaunošana (atkārtoti pielietojot līdz 90% esošo bruģakmeni) | m2 | 20.80 |
| 7 | Šuvju aizpildīšana „Mapei Skiferfug”, vai analogs | m2 | 20.80 |
| 6 | Lieveņa kontrastējošā marķējuma atjaunošana | objekts | 1 |
| 7 | Būvgružu savākšana, utilizācija | objekts | 1 |

**Piezīmes:**

1. Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas, kopš būvvietas pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
4. Būvdarbu, kas ir saistīti ar paaugstināto trokšņa līmeni, veikšanas laiku saskaņot ar ēkas lietotāju.
5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
6. Būvdarbu garantijas termiņš – 3 kalendārie gadi, kopš P/N akta sastādīšanas.

**Sastādīja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

**Saskaņots: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(paraksts un tā atšifrējums, datums)