# Tehniskā specifikācija

Mežaparku uzturēšana 2024.gadā

**1.Darba mērķis:**

Nodrošināt labvēlīgu vides kvalitāti Daugavpils valstspilsētas mežaparkos.

**2. Paredzamie darbi:**

**2.1. Atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana.**

**2.1.1. Darba uzdevums:**

- Ar Izpildītāja rīcībā esošo darba spēku un tehnisko aprīkojumu veikt priežu stādījumu agrotehnisko kopšanu Daugavpils valstspilsētas atjaunotās meža platībās.

- Izpildītājs darbu uzsāk pēc Pasūtītāja rakstiskā darba uzdevuma saņemšanas, kurā tiek norādīti darba izpildes vieta, termiņš un citi, darba veikšanai nepieciešamie, norādījumi.

**2.1.2. Darba apjoms:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| Atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana: |
| 1.kv. 5.1.nog. (kadastra apzīmējums 05000272001)- 0.73 ha platībā – 2 reizes | ha | 1.46 |
| 1.kv. 46.1.nog. (kadastra apzīmējums 05000381401) - 0.16 ha platībā – 2 reizes | ha | 0.32 |
| 1.kv. 36.nog. (kadastra apzīmējums 05000300501)- 0.40 ha platībā – 3 reizes | ha | 1.20 |
| 1.kv. 8.nog. (kadastra apzīmējums 0500 021 1401) - 0.33 ha platībā – 3 reizes | ha | 0.99 |
| **Kopā:** | ha | **3.97** |

**2.1.3. Prasības atjaunoto meža platību agrotehniskajai kopšanai:**

 - Veikt konkurējošo lakstaugu, puskrūmu, nevēlamo koku un krūmu izpļaušanu vienlaidus visā nogabala platībā. Vietās, kur stādītie koki nav ieauguši (attālums starp stādītiem kokiem ir lielāks par 2.5-3.0 m), atstājami meža augšanas apstākļu tipam piemēroti, dabiski atjaunojušies koki, nodrošinot minimālo koku skaitu vismaz 4000 gab. uz ha.

- Nozāģētos kokus un krūmus piespiež pie augsnes tā, lai tie netraucē atstājamo koku attīstībai.

- Agrotehniskās kopšanas darbu izpildes laikā konkurējošie lakstaugi, puskrūmi, nevēlamie koki un krūmi jāpļauj augstumā, kas nav lielāks par trim ceturtdaļām no stādīto vai dabiski ieaugušo kociņu augstuma.

- Agrotehniskās kopšanas darbu izpildes laikā nav pieļaujama stādīto vai dabiski iesējušos skuju koku, ozolu mehāniska bojāšana un nozāģēšana.

**2.2. Zālienu pļaušana gar meža takām apkārt Stropu estrādei.**

**2.2.1. Darba uzdevums:**

- Ar Izpildītāja rīcībā esošo darba spēku un tehnisko aprīkojumu veikt zāliena pļaušanu gar meža takām apkārt Stropu estrādei.

- Izpildītājs darbu uzsāk pēc Pasūtītāja rakstiskā darba uzdevuma saņemšanas, kurā tiek norādīti darba izpildes vieta, termiņš un citi, darba veikšanai nepieciešamie, norādījumi.

**2.2.2. Darba apjoms:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| Zāliena pļaušana Stropu mežā (kadastra apzīmējums 05000280015) 0.4 ha platībā – 2 reizes | ha | 0.80 |

**2.2.3. Prasības zāliena pļaušanai:**

- Pļaušanas laikā nedrīkst sabojāt augsnes virskārtu, esošos apstādījumus, koku saknes un stumbrus. Pļaujot zālāju, izpļaut atvases platībās ap augošiem kokiem, krūmiem un celmiem, netraumējot kokaugu mizu.

- Zāliena bojājumi, ja tie radušies darbu veikšanas rezultātā, jānovērš 2 dienu laikā.

- Nav pieļaujama nopļautās zāles izkliedēšana uz taciņām un ietvēm. Ja sasmalcinātā zāle nokļūst uz cietā seguma, tā jānotīra 3 (trīs) stundu laikā pēc pļaušanas.

- Nopļauto zāli (nopļautā zāle sasmalcināta un vienmērīgi izkliedēta) jāatstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai.

- Nepieļaut atkritumu (arī organisko) uzkrāšanos kaudzēs zālienā.

**2.3.** **Apaugumu nozāģēšana un zālāja pļaušana mežaparkos.**

**2.3.1. Darba uzdevums:**

- Ar Izpildītāja rīcībā esošo darba spēku un tehnisko aprīkojumu veikt apaugumu nozāģēšanu un zālāja pļaušanu mežaparkos, tai skaitā pēc Pasūtītāja uzdevuma veikt izcirstā materiāla, kā arī nokritušo skeletzaru un zaru savākšanu un utilizāciju.

- Izpildītājs darbu uzsāk pēc Pasūtītāja rakstiskā darba uzdevuma saņemšanas, kurā tiek norādīti darba izpildes vieta, termiņš un citi, darba veikšanai nepieciešamie, norādījumi.

**2.3.2.** **Darba apjoms:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| Apaugumu nozāģēšana un zālāja pļaušana mežaparkos |
| Sanatorija Mežciems teritorijā (kadastra apzīmējums 05000392601) bez nocirstā apauguma utilizācijas 3.6 ha platībā (mežs) – 1 reizi | ha | 3.6 |
| Sanatorija Mežciems teritorijā (kadastra apzīmējums 05000392601) bez nocirstā apauguma utilizācijas 1.6 ha platībā (ārpus meža) – 2 reizes | ha | 3.2 |
| Sanatorija Mežciems pieguļošā teritorijā (kadastra apzīmējums 05000392602) bez nocirstā apauguma utilizācijas 1.2 ha platībā – 1 reizi | ha | 1.20 |
| Stropu promenādes rajonā (kadastra apzīmējums 05000301904) bez nocirstā apauguma utilizācijas 1.20 ha – 1 reizi | ha | 1.20 |
| Stropu promenādes rajonā (kadastra apzīmējums 05000270027) bez nocirstā apauguma utilizācijas 4.60 ha platībā – 2 reizes | ha | 9.20 |
| Stropu promenādes rajonā (kadastra apzīmējums 05000271401) bez nocirstā apauguma utilizācijas 0.30 ha platībā – 2 reizes | ha | 0.60 |
| Stropu promenādes rajonā (kadastra apzīmējums 05000270402) bez nocirstā apauguma utilizācijas 0.35 ha platībā – 2 reizes | ha | 0.70 |
| Stropu promenādes rajonā (kadastra apzīmējumi 05000270027, 05000270028) bez nocirstā apauguma utilizācijas 4.00 ha platībā – 1 reizi | ha | 4.00 |
| Stropu promenādes rajonā no Stropu vilnis līdz Dzintaru 10/12 ar nocirsto apauguma utilizāciju 2.50 ha platībā – 1 reizi | ha | 2.50 |

**2.3.3. Prasības apaugumu nozāģēšanai un zālāja pļaušanai mežaparkos:**

- Veicot apaugumu nozāģēšanu, savākšanu un izvešanu nepieļaut saglabājamo koku un dekoratīvo krūmu bojāšanu.

- Izcirsto apaugumu celmu augstums nedrīkst pārsniegt 10 cm virs zemes virsmas.

- Pļaušanas laikā nedrīkst sabojāt augsnes virskārtu, esošos apstādījumus, koku saknes un stumbrus. Pļaujot zālāju, izpļaut atvases platībās, ap augošiem kokiem, krūmiem un celmiem, netraumējot koka mizu.

- Nav pieļaujama nopļautās zāles izkliedēšana uz taciņām un ietvēm. Ja sasmalcinātā zāle nokļūst uz cietā seguma, tā jānotīra 3 (trīs) stundu laikā pēc pļaušanas.

- Nopļauto zāli (nopļautā zāle sasmalcināta un vienmērīgi izkliedēta) jāatstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai.

- Nepieļaut atkritumu (arī organisko) uzkrāšanos kaudzēs zālājā.

**3.** **Darba izpildes termiņš:**

Darba uzdevumos noteiktais darbu izpildes termiņš tiks norādīts Pasūtītāja darba uzdevumos.

Darbi ilgst līdz 2024.gada 30.septembrim.

**4. Speciālās prasības:**

4.1. Pretendentam jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā pēdējo triju gadu laikā.

4.2. Veicot darbus, darba vieta jāaprīko atbilstoši darba drošības prasībām.

4.3. Darbu veikšanas laikā to veicējs nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem.

4.4. Izpildītājs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par apstākļiem, kas kavē darba veikšanu, tālākās rīcības norādījumu saņemšanai.

4.5. Veicot darbus, ievērot vispārējās vides un dabas aizsardzības prasības, darbu veikšanas laikā aizliegts piesārņot un piegružot vidi, nelabvēlīgi ietekmēt darbu veikšanas teritorijas ainavisko un ekoloģisko stāvokli.

4.6. Atkarībā no laika apstākļiem (piemēram, sausas vasaras gadījumā u.c.) Pasūtītājs patur sev tiesības samazināt darba apjomu. Izpildītājs apņemas necelt pretenzijas par apjoma samazinājumu.

4.7. Gadījumā, ja rodas šaubas par izpildīto darbu atbilstību noslēgtā līguma, tehniskās specifikācijas vai darba uzdevuma prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu strīdas situācijas izvērtēšanai. Izmaksas par eksperta darbu ir jāsedz Izpildītājam.

**5. Darbā izmantojamā tehnika:**

5.1. Izpildītāja tehnikas vienības un aprīkojums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām.

5.2. Ar izpildītāja rīcībā esošo tehniku un aprīkojumu jānodrošina visu pasūtītāja noteikto prasību izpilde.

**6. Darbā iesaistītais personāls:**

Darbā tiek iesaistīts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts izpildītāja personāls, kas atbildīgs par visu tehniskajā specifikācijā noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

**7. Tāmes izstrādāšana:**

Tāmē jānorāda izmaksas par 1 ha atjaunotās meža platības agrotehnisko kopšanu, par 1 ha zāliena pļaušanu gar meža takām, par 1 ha apaugumu nozāģēšanu un zālāja pļaušanu mežaparkos ar nocirsto apaugumu utilizācijas vai bez nocirstā apauguma utilizācijas, kā arī kopējās izmaksas par visu paredzamo darba apjomu.

**Tāmes paraugs:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbu nosaukums** | **Mērvie-nība** | **Dau-dzums** | **Vienības cena, EUR** | **Summa,****EUR** |
| 1. Atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana:
 |
| 1.kv. 5.1.nog. (kadastra apzīmējums 05000272001)  | ha | 1.46 |  |  |
| 1.kv. 46.1.nog. (kadastra apzīmējums 05000381401)  | ha | 0.32 |  |  |
| 1.kv. 36.nog. (kadastra apzīmējums 05000300501)  | ha | 1.20 |  |  |
| 1.kv. 8.nog. (kadastra apzīmējums 05000211401)  | ha | 0.99 |  |  |
| 1. Zāliena pļaušana gar meža takām apkārt Stropu estrādei
 |
| Zāliena pļaušana Stropu mežā (kadastra apzīmējums 05000280015)  | ha | 0.80 |  |  |
| 1. Apaugumu nozāģēšana un zālāja pļaušana mežaparkos
 |
| Sanatorija Mežciems teritorijā (kadastra apzīmējums 05000392601) bez nocirstā apauguma utilizācijas (mežs)  | ha | 3.6 |  |  |
| Sanatorija Mežciems teritorijā (kadastra apzīmējums 05000392601) bez nocirstā apauguma utilizācijas (ārpus meža)  | ha | 3.2 |  |  |
| Sanatorija Mežciems pieguļošā teritorijā (kadastra apzīmējums 05000392602) bez nocirstā apauguma utilizācijas  | ha | 1.20 |  |  |
| Stropu promenādes rajonā (kadastra apzīmējums 05000301904) bez nocirstā apauguma utilizācijas  | ha | 1.20 |  |  |
| Stropu promenādes rajonā (kadastra apzīmējums 05000270027) bez nocirstā apauguma utilizācijas  | ha | 9.20 |  |  |
| Stropu promenādes rajonā (kadastra apzīmējums 05000271401) bez nocirstā apauguma utilizācijas  | ha | 0.60 |  |  |
| Stropu promenādes rajonā (kadastra apzīmējums 05000270402) bez nocirstā apauguma utilizācijas  | ha | 0.70 |  |  |
| Stropu promenādes rajonā (kadastra apzīmējumi 05000270027, 05000270028) bez nocirstā apauguma utilizācijas  | ha | 4.00 |  |  |
| Stropu promenādes rajonā no Stropu vilnis līdz Dzintaru 10/12 ar nocirsto apauguma utilizāciju  | ha | 2.50 |  |  |
|  **Kopā:** |  |
|  PVN 21% |  |
|  **Kopā ar PVN 21%** |  |

**8. Izpildīto darbu pieņemšana:**

Pēc darba uzdevumā noteikto darbu izpildes tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, kurā tiek norādīts faktiski paveikto darbu apjoms. Abpusēji parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītiem darbiem.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde” vecākais mežzinis A.Kampāns