APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkumu komisijas DPD 2014/32 ERAF

2014.gada 08.jūlija sēdē

(protokols Nr.1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

_______________________ S.Krapivina

IEPIRKUMA

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai)

„Būvuzraudzība papildus būvdarbiem ERAF projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/013/097) ietvaros”

NOLIKUMS

DPD 2014/32 ERAF

Daugavpilī

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs - DPD 2014/32 ERAF

  - Pasūtītāja nosaukums, adreses un citi rekvizīti - Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: 5404338, fakss 5421941, turpmāk tekstā Pasūtītājs. Projekts “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/013/097).

  - Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība –

    - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 13, 202.kab., darba dienās no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00. Pasta adrese – K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401.

    - Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks - 2014. gada 21.jūlijā, plkst. 10.00.

    - Saņemot piedāvājumu Daugavpils pilsētas domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš –

    - Piedāvājuma derīguma termiņš ir 2014.gada 1.septembris.

    - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids – nav paredzēts.

  - Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu, finanšu piedāvājuma formu, ka arī informāciju par valodu vai valodām, kādās piedāvājums iesniedzams –

    - Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību: Titullapa ar nosaukumu “Būvuzraudzība papildus būvdarbiem ERAF projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/013/097) ietvaros”, identifikācijas Nr. DPD 2014/32 ERAF, Pretendenta nosaukums un adrese.

      - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

      - Atlases dokumenti.

      - Tehniskais piedāvājums.

      - Finanšu piedāvājums.

    - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu.

    - Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem.

    - Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un 2 (divas) kopijas ar uzrakstiem “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam. Piedāvājuma oriģinālu un kopijas jāiesaiņo kopā.

    - Kopīgs iepakojums tiek adresēts Daugavpils pilsētas domei uz šādu adresi: K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401 un ar sekojošu norādi “Būvuzraudzība papildus būvdarbiem ERAF projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/013/097) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2014/32 ERAF. Neatvērt līdz 2014.gada 21.jūlijam, plkst.10.00.” Uz iepakojumiem jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

    - Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti un/vai aizzīmogoti, iepirkuma rīkotājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

    - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst pasūtītāja vai komisijas izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu labošanai, šajā gadījumā šādus labojumus apstiprina persona vai personas, kuras ir parakstījušas piedāvājumu.

    - Visi iepirkuma piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā.

    - Ja piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikuma noteikumiem, tad pretendents var tikt izslēgts no tālākās vērtēšanas.

  - Cita informācija –

    - Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu atsevišķu piedāvājumu.

    - Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises un iznākuma.

    - Ar iepirkuma nolikumu var bez maksas iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv: sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, aptaujas, izsoles un iepirkumi, nepieciešamības gadījumā to var saņemt papīra formātā Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 13, 202.kab.plkst. 09.00-13.00; 14.00-17.00, katru darba dienu līdz 2014.gada 21.jūlijam, plkst.10.00. Turpat var iepazīties ar darba apjomu sarakstiem.

    - Kontaktpersona: Olga Galančuka – tālr.65476063, olga.galancuka@daugavpils.lv).

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms - Būvuzraudzība papildus būvdarbiem ERAF projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/013/097) ietvaros, apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

  - Tehniskā specifikācija – nolikuma pielikumā Nr.3.

  - Līguma izpildes laiks un vieta -

    - Līguma izpildes laiks: līdz būvdarbu pabeigšanai (provizoriski 13 mēneši).

    - Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.

  - Cita informācija par iepirkuma priekšmetu – CPV kods 71247000-1.

- Prasības pretendentiem, piedāvājumu izvēle

Iepirkumā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, kurš LR vai savas valsts likumdošanā noteiktā kārtībā ieguvis atļauju veikt uzņēmējdarbību iepirkumā paredzētajā jomā.

  - Atlases dokumenti:

    - pretendenta informācija par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Šādu informāciju pasūtītājs pārbaudīs patstāvīgi.

    - pretendenta rakstiska informācija par veiktajiem svarīgākajiem pakalpojumiem būvuzraudzības veikšanā - ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (2013., 2012., 2011.gads un 2014.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), tajā skaitā vismaz viena būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana, kura līgumcena nav mazāka par pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkumam. Minēto pieredzi pretendents apliecina ar atsauksmi. Šajā atsauksmē ietver ziņas par attiecīgo pakalpojumu, dalībnieku skaitu, izpildes termiņu un vietu.

    - Pretendenta apliecinājums, pakalpojums tiks veikts atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un Latvijā spēkā esošajiem standartiem.

    - Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka priekšapmaksa nav nepieciešama.

    - Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem (Nolikuma 1.pielikums).

    - Plānotā būvuzrauga rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt būvuzraudzību Daugavpilī un personīgi atrasties darbu veikšanas vietā.

    - Katram darba izpildei piedāvātajam Pretendenta būvuzraugam -  iepriekšējo trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai (2013., 2012., 2011. un 2014.gads) veikto būvuzraudzību saraksts.

    - Iepirkuma izpildē Pretendenta iesaistīto speciālistu pieredzes apraksts, pievienojot CV un izglītības dokumenta kopiju (Nolikuma pielikums Nr.3);

    - Plānotā būvuzrauga spēkā esošā būvprakses sertifikāta kopija (ceļu būvdarbu būvuzraudzībā);

    - Plānotā būvuzrauga spēkā esošā būvprakses sertifikāta kopija (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvmontāžas darbu būvuzraudzībā).

  - Tehniskais piedāvājums:

    - Apraksts (brīvā formā), kādi instrumenti un kādas pārbaudes ierīces būvdarbu kvalitātes kontrolei objektā tiks izmantoti līguma izpildes gaitā.

  - Finanšu piedāvājums:

    - Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Nolikuma 2.pielikums). To paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās darba vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.

    - Pretendentam, kā profesionālajam pakalpojumu sniedzējam ir jāparedz izmaksas darbiem, materiāliem un iekārtām, kas nav tieši iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru izpildes nepieciešamība izriet no pakalpojuma rakstura vai apjoma, un kuri ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu pakalpojumu noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

  - Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

    - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegto piedāvājumu un izvēlas piedāvājumu atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšanas kritēriji, norāde, vai pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus

  - Izraudzītais piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.

  - Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.

- Cita informācija

  - Objekta apskate: kontaktpersona: Olga Galančuka – tālr.65476063, olga.galancuka@daugavpils.lv).

  - Līguma maksājumi. Apmaksa par pakalpojumu tiks veikta šādā kārtībā:

    - Priekšapmaksa nav paredzēta.

    - Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, proporcionāli izpildīto un pārbaudīto būvdarbu apjomiem (ja Pasūtītajam  ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc piestādītā rēķina un darbu pieņemšanas-nodošanas akta par veikto būvuzraudzību, kā arī akta par veiktiem būvdarbiem (formas Nr.2) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

    - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

  - Ieinteresētā piegādātāja vai Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar iepirkuma nolikumu un citiem dokumentiem, kas ir pieejami pasūtītāja mājas lapā.

  - Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi iepirkuma dokumenti ir saņemti.

  - Likumdošana. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

  - Darbi jāizpilda saskaņā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem.

  - Piedāvājuma naudas vienības. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda EUR (euro) bez PVN.

  - Iepirkuma dalībnieku alternatīvie piedāvājumi – netiek pieņemti.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 5.daļai, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Šā panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.

Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

1) attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par šā panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par šā panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

Atkarībā no atbilstoši šā panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

Pielikums Nr.1

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2014/32 ERAF

LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī							             2014.gada ____________

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, jur. adrese K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, tās ________________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses, un ______________________________, turpmāk saukts “Būvuzraugs”, no otras puses, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes DPD 2014/32 ERAF iepirkumu komisijas 2014.gada ___.____________ lēmumu noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā „Līgums”) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1.	Pasūtītājs uzdod un Būvuzraugs, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju (pielikumā) apņemas veikt būvuzraudzību papildus būvdarbiem ERAF projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/013/097) ietvaros.

1.2.	Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. sadaļu.

1.3.	Būvuzraugs sniedz būvuzraudzības pakalpojumus līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

1.4.	Būvuzraugs ar rīkojumu norīko atbilstoši sertificētus speciālistus veikt būvdarbu uzraudzību.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1.	Līguma summa ir __________ EUR ( __________eiro _____ centi) bez PVN. PVN __% sastāda _____ EUR ( __________eiro _____ centi). Kopējā līgumcena ir _________ EUR ( __________eiro _____ centi).

2.2.	Apmaksa tiks veikta šādā kārtībā:

2.2.1.	Priekšapmaksa nav paredzēta.

2.2.2.	Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, proporcionāli izpildīto un pārbaudīto būvdarbu apjomiem (ja Pasūtītajam  ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc piestādītā rēķina un darbu pieņemšanas-nodošanas akta par veikto būvuzraudzību, kā arī akta par veiktiem būvdarbiem (formas Nr.2) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

  - Pasūtītājs veic samaksu EUR ar pārskaitījumu uz Būvuzrauga norādīto bankas kontu.

3. Līgumslēdzēju tiesības un pienākumi

3.1. Būvuzrauga pienākumi un tiesības:

    - rakstveidā nozīmēt būvuzraudzības grupas speciālistu vadītāju;

    - Iepazīties ar tehnisko dokumentāciju (tehnisko projektu un darbu veikšanas projektu) un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši tehniskā dokumentācijā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;

    - Organizēt, vadīt, protokolēt un piedalīties būvsapulcēs (ne retāk kā vienu reizi nedēļā), kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki;

    - Līdz katra mēneša 10. datumam iesniegt Pasūtītājam ikmēneša darba atskaiti ar fotofiksāciju;

    - Izvērtē ikmēneša aktus (tajā skaitā Forma Nr.2 un Forma Nr.3) ne ilgāk kā piecu dienu laikā un akceptē (paraksta) ikmēneša aktus, ja nav pārkāpumu. Ja ikmēneša aktos ir pārkāpumi, Būvuzraugam jāraksta vēstuli ar pamatojumu un noradījumu uz konkrētiem pārkāpumiem.

    - Nekavējoties informēt Pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta un kalendārā grafika;

    - Izvērtēt un akceptēt (ja nav pārkāpumu) Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju;

    - Apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu, informējot par to Pasūtītāju;

    - Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

    - Ievērot darba aizsardzības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba aizsardzības koordinatoru un Pasūtītāju par tiem;

    - Kontrolēt būvdarbu kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, kontrolēt izpildīto darbu atbilstību apstiprinātajai tāmei;

    - Sniegt Būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novērošanu (ja nepieciešams veikt fotofiksāciju);

    - Būvobjektā jāierodas regulāri, nodrošinot izpildāmo būvdarbu secīgumu un kvalitāti, kā arī jāierodas objektā pēc pasūtītāja pieprasījuma, ne vēlāk kā 24 stundu laikā. Veikt būvobjekta regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;

    - Kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu (ja nepieciešams veikt fotofiksāciju);

    - Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu;

    - Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

    - Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzradzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

    - Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, Būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

    - Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem objektus ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā MK noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;

    - Pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektus ekspluatācijā.

    - līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju.

3.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības:

3.2.1. 	norēķināties ar Būvuzraugu par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

3.2.2. 	sniegt Būvuzraugam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

4. Citi noteikumi

4.1. 	Strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

4.2. 	Ja Būvuzraugs neievēro līguma noteikumus, tad Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās līgumcenas par katru pārkāpumu. Ja Būvuzraugs neievēro kādus citus līguma noteikumus un, ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Būvuzraugu no saistību izpildes.

4.3. 	Neviena no pusēm nenes atbildību par līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai aiztirēšana saistīta ar force majeur apstākļiem, par ko rakstiski paziņots ar kompetences iestādes apstiprinātu informaciju par notikušo un izraisītām sekām. Ar force majeur šī Līguma izpratnē saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki un citi apstākļi, kas traucē tālāku līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskās nelaimes, kas Pusēm nav kontrolējamas.

4.4. 	Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

4.5. 	Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pusēm par to rakstveidā vienojoties.

4.6. 	Būvuzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

4.7. 	Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.

4.8. 	Šis Līgums ir sastādīts uz __(_____) lapām divos eksemplāros pa vienam katrai pusei.

4.9.	Katram no Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Pušu paraksti un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS: 						BŪVUZRAUGS:

Pielikums Nr.2

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2014/32 ERAF

Pretendenta finanšu piedāvājums

Pretendents:  ___________________________________________________________________

# Iepirkuma nosaukums: _____________________________________________________

Kam:	 ___________________________________________________________________

No:

### Pārskatot augšminētos Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt būvuzraudzības pakalpojumu papildus būvdarbiem ERAF projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/013/097) ietvaros līdz būvdarbu pabeigšanai (līdz objekta nodošanai ekspluatācijā) par šādu summu:

| Piedāvātā līgumcena (EUR, bez PVN): PVN: Līgumcena (EUR, ar PVN): | _______________________________ _______________________________ |
| --- | --- |

- Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

- Šis piedāvājums ir spēkā līdz 2014.gada 1.septembrim un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

Pielikums Nr.3

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2014/32 ERAF

#### Tehniskā specifikācija

- Informācija par būvobjektu:

Būvuzraudzība papildus būvdarbiem ERAF projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/013/097) ietvaros

- Prasības būvuzraudzības pakalpojumu veikšanai būvniecības objektam:

  - Veikt būvobjektā būvuzraudzību saskaņa ar:

| Nr.p.k. | Numurs | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | Būvniecības likums |
| 2. | MK noteikumi Nr. 75 | Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” |
| 3. | MK noteikumi Nr. 112 | Vispārīgie būvnoteikumi |
| 4. | MK noteikumi Nr. 92 | Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus |
| 5. | MK noteikumi Nr. 299 | Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā |

  - Iepazīties ar tehnisko dokumentāciju (tehnisko projektu un darbu veikšanas projektu) un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši tehniskā dokumentācijā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;

  - Organizēt, vadīt, protokolēt un piedalīties būvsapulcēs (ne retāk kā vienu reizi nedēļā), kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki;

  - Līdz katra mēneša 10. datumam iesniegt Pasūtītājam ikmēneša darba atskaiti ar fotofiksāciju;

  - Izvērtē ikmēneša aktus (tajā skaitā Forma Nr.2 un Forma Nr.3) ne ilgāk kā piecu dienu laikā un akceptē (paraksta) ikmēneša aktus, ja nav pārkāpumu. Ja ikmēneša aktos ir pārkāpumi, Būvuzraugam jāraksta vēstuli ar pamatojumu un noradījumu uz konkrētiem pārkāpumiem.

  - Nekavējoties informēt Pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta un kalendārā grafika;

  - Izvērtēt un akceptēt (ja nav pārkāpumu) Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju;

  - Apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu, informējot par to Pasūtītāju;

  - Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

  - Ievērot darba aizsardzības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba aizsardzības koordinatoru un Pasūtītāju par tiem;

  - Kontrolēt būvdarbu kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, kontrolēt izpildīto darbu atbilstību apstiprinātajai tāmei;

  - Sniegt Būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novērošanu (ja nepieciešams veikt fotofiksāciju);

  - Būvobjektā jāierodas regulāri, nodrošinot izpildāmo būvdarbu secīgumu un kvalitāti, kā arī jāierodas objektā pēc pasūtītāja pieprasījuma, ne vēlāk kā 24 stundu laikā. Veikt būvobjekta regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;

  - Kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu (ja nepieciešams veikt fotofiksāciju);

  - Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu;

  - Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  - Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzradzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

  - Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, Būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

  - Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem objektus ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā MK noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;

  - Pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektus ekspluatācijā.

Dokumentācija (tajā skaitā būvdarbu apjomi un grafiskā daļa) nopublicēta Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”.