APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2012.gada 17.jūlijā

Iepirkuma komisijas

priekšsēdētājs

___________paraksts____________ V.Kononovs

zīmogs

NOLIKUMS iepirkumam

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktā kārtībā

RAIŅA skvēra Daugavpilī, rekonstrukcija, ERAF  projekta

“ Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”  ietvaros

identifikācijas Nr. DPD 2012/37 ERAF

Daugavpils, 2012

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota pastāvīga iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu vai informatīvo piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90000077325 |  |
| Iepirkumu organizē | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| Adrese | Saules ielā 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Tālruņa Nr. | 654-76316 (Tehniskajos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654-76474 (Juridiskajos jautājumos) |  |
| Faksa Nr. | 654-76318 |  |
| e-pasta adrese | arija.pupina@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: DPD 2012/37 ERAF

  - Līguma slēdzējs: Daugavpils pilsētas dome.

  - Iepirkuma metode:

- “Valsts iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 06.aprīļa LR likumu “Publisko iepirkumu likums” [spēkā ar 01.05.2006.] ar grozījumiem:

-08.02.2007. likums [spēkā ar 20.02.2007.]

-16.07.2009. likums [spēkā ar 13.08.2009.]

-19.04.2010. Satversmes tiesas spriedums [spēkā ar 21.04.2010.]

-20.05.2010. likuma redakcijas [spēkā ar 15.06.2010.]

-03.11.2011.Satversmes tiesas spriedums[spēkā ar 08.11.2011.]

-02.02.2012.likums [spēkā ar 11.02.2012.]

  - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā apmaiņa un papildus informācijas sniegšana starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem  Piegādātājiem, no otras puses, notiek latviešu valodā rakstveidā - pa pastu, faksu un elektroniski:

    - Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums “Raiņa skvēra Daugavpilī, rekonstrukcija, ERAF projekta “Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība” ietvaros ”, identifikācijas Nr. DPD 2012/37 ERAF, iepirkuma komisijai. „ Pasūtītājs nosūta informāciju Piegādātājam, kas pieprasījis informāciju, kā arī vienlaicīgi jautājums un atbilde tiek publicēti Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv nodrošinot tiešu un brīvu elektronisku pieeju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Piegādātāju, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv , nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

    - Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .

  - Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to.

    - Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv , un personīgi, ierodoties šī Nolikuma 1.1.punktā minētajā adresē.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās:

      - pirmdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 18:00,

      - otrdien, trešdien, ceturtdien no  plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 17:00,

      - piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 30.jūlijam plkst. 10:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, 2.stāvā, juristiem, Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401.

    - Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”,  Saules ielā 5a, Daugavpilī, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.

    - Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

      - piedāvājums neatbilst nolikuma 1.11.1 un 1.11.2. punktā minētajām prasībām, vai

      - piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas kārtas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš:

    - Piedāvājuma derīguma termiņš – 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas.

    - Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

  - Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

      - Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss; e-pasts;

      - Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontakttālrunis;

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Norāde ″Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401. Iepirkuma Nr. DPD 2012/37 ERAF piedāvājums”.

      - norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

    - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Piedāvājumā jāietver:

      - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

      - Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.4. punktam);

      - Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.5. punktam);

      - Ja pieteikumu un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz 1/vienā/ eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

      - Ar pievienotu satura rādītāju;

      - Ar secīgi numurētām visām lapām;

      - Caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

      - Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

#### INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmets: “Raiņa skvēra Daugavpilī, rekonstrukcija, ERAF  projekta “Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība” ietvaros”, (turpmāk tekstā – Darbs).

2.2.Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: 45000000-7.

2.3.Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu  piedāvājumu.

2.4.Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumu par visu šajā Nolikumā norādīto būvdarbu apjomu.

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

  - Vispārīgie nosacījumi:

3.1.1. Par Raiņa skvēra Daugavpilī, rekonstrukcijas, ERAF projekta “ Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība” ietvaros, būvdarbiem, Piegādātājs un Pasūtītājs slēdz rakstisku iepirkuma līgumu (5.pielikums „Līguma projekts”).

3.1.2. Līguma izpildes termiņš: tiek noteikts 18 (astoņpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas

dienas.

  - Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, aizpildot iepirkuma nolikuma 3.pielikumu „Darba organizācija”.

3.3.Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un parakstīts, saskaņā ar nolikuma 2.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

4.1.1.Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma

izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un pamatojoties uz

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk teksta – PIL) 39.panta piektās daļas, 39.panta astotās

daļas regulējumu, ne vēlāk kā 10/desmit/ darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja

pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam:

- 4.1.1.1.izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā

- minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas

- likvidācijas stadijā;

4.1.1.2.izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka

pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā

kvalifikācija atbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām(neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā

vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus”;

4.1.1.3.izziņu, ko izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī

reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai Personai, uz kuras iespējām

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām

(ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas

kopsummā pārsniedz 100 latus;

4.1.2.Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas,

pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

4.1.3.Nolikuma 4.1.1.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā

to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām.

4.1.4.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ka arī neizskata pretendenta

piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.punkta  minētajiem apstākļiem.

4.1.5.Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību.

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības:

4.3.1.Pretendentam (personu grupai) jābūt iepriekšējo piecu (2007.-2011.g., ieskaitot 2012.gada periodu) gadu laikā sekojošai pieredzei:

- līdzīgu objektu (ceļu, ielu ar pazemes komunikāciju izbūvi, gājēju celiņu, veloceliņu seguma būvdarbu,  elektroietaišu) būvdarbu veikšanā un

a) jābūt sekmīgi realizētiem vismaz 2/diviem/ autoceļu un /vai ielu būvdarbu līgumiem,  katrs vismaz par būvdarbu summu, kas nav mazāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu(bez PVN).

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad visu personu grupas dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi par katru norādīto objektu ar norādi vai darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

Būvobjektu saraksts:

| Objekta nosaukums, līguma Nr. | Norādīt atbilstību augstāk minētajām prasībām Līguma summa/specifisko darbu apjoms /izpildes termiņš | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

4.3.2. Izpildītāja piedāvātajiem vadošajiem speciālistiem ir jābūt atbilstošai kvalifikācijai un iepriekšējo piecu gadu laikā pieredzei:

- līdzīgu objektu (ceļi, ielas, ielas ar pazemes komunikāciju izbūvi, gājēju celiņi, veloceliņi, elektroietaišu) būvdarbu  veikšanā.

| Speciālists / vai amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Kvalifikāciju apliecinošs dokuments (nosaukums, Nr. .....) | Būvdarbu vadīšanas pieredze gados | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ceļu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| 2. Elektroietaišu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |

| Amata nosaukums | Vārds Uzvārds | Kvalifikāciju apliecinošs dokuments (nosaukums, Nr. .....) | Pieredze darba aizsardzības jomā | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darba aizsardzības speciālists |  |  |  |  |

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Ir jāpievieno klāt katra norādītā speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta  apliecināta kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV(paraugs pielikumā). Citu  valstu speciālistiem– attiecīgi sertifikāti vai kādi citi apliecinājumi, ja attiecīgās valsts normatīvie akti tādu pieprasa un/vai atbilstošu izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un CV.

Datus jāapkopo tabulā.

4.3.3. Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze (norādot vārdu, uzvārdu).

Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt:

- sertificētam ceļu būvdarbu  vadīšanā uz attiecīgās kategorijas ceļiem un atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze līdzīgu objektu (ceļi, ielas ar pazemes komunikāciju izbūvi, gājēju celiņi, veloceliņi, parki, skvēri, elektroietaišu) būvdarbu vadīšanā, kuru vērtība nav mazāka par 30% no pretendenta piedāvājuma summas bez PVN.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |

Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze apliecināma ar  iepriekšējo piecu gadu laikā  pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto atbildīgo būvdarbu vadītāju pieredzi ierakstīt augstāk norādītajās tabulās un apliecināt ar attiecīgu Pasūtītāja atsauksmi.

Ir jāpievieno klāt profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta  apliecināta kopija, izglītību apliecinoša dokumenta kopija un CV(paraugs pielikumā).

  - Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti:

Lai konstatētu atbilstību iepirkuma Nolikuma 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. punktu prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

    - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts (oriģināls). (Pretendents ir tiesīgs iesniegt Uzņēmumu Reģistra izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas).

    - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (oriģināls)*.  (Pretendents ir tiesīgs iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta izziņu kopā ar piedāvājumu, ja tā izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas).

*Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; šādu dokumentu (s) pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

    - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

    - PVN reģistrācijas apliecības kopija;

    - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

    - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības dalībnieku Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 10.panta pirmās daļas regulējuma.

4.4.8.       Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības

dalībnieku vadošajiem speciālistiem, kuri paredzēti būvdarbu vadīšanā  (kvalifikācijai

jāatbilst nolikuma 4.3.2.punkta prasībām).

4.4.9.      Informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju (kvalifikācijai jāatbilst Nolikuma 4.3.3.punkta

prasībām.).

    - Informācija par Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu piegādātāju apvienības

dalībnieku sekmīgi realizētiem būvdarbu projektiem iepriekšējos piecos gados, kas pēc

darbu veidiem atbilst nolikuma 4.3.1.punkta prasībām, pievienojot pieprasītās atsauksmes un

aizpildot tabulu.

    - Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz  iepirkuma  priekšmetā minēto

darbu veikšanu pretendenta darbības  pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz 3/trīs/ reizes lielāks par

pretendenta piedāvāto līgumcenu  bez PVN. Pretendents, kura darbības ilgums ir mazāks kā

trīs gadi, norāda Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu par tā darbības gadiem, un

šim apgrozījumam ir jābūt vismaz 3/trīs/ reizes lielākam par pretendenta piedāvāto

līgumcenu bez PVN.

| Gads | Finanšu apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu bez PVN (LVL) |
| --- | --- |
| 2009 |  |
| 2010 |  |
| 2011 |  |
| Kopā |  |
| Vidēji =Kopā/3 |  |

4.4.12. Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 3.pielikumam ″Darba

organizācija″  sagatavots apraksts „Darba organizācija".

4.4.13. Finanšu piedāvājums. Aizpildīts  saskaņā ar nolikuma 2.pielikums ″Finanšu piedāvājums″.

  - Prasības Finanšu piedāvājumam.

    - Tiek aizpildīts konkursa nolikuma 7.pielikums „Darbu apjomi”. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

    - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas sapratīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

    - Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

    - Sastādot vienības cenas Pretendentam ir jāņem vērā „Darbu apjomu” rādītājus pilnā apmērā.

    - Piedāvājuma pamatsummu bez PVN tiek ierakstīta 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums” tabulas attiecīgajā ailē.

    - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt tāmes, kas ir sagatavotas, saskaņā ar MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014” Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” pielikumiem Nr.5;Nr.6;Nr.7.

4.4.8.     Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam.

  - Prasības Tehniskajam piedāvājumam.

4.5.1.Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, aizpildot konkursa nolikuma 3.pielikuma

„Darba organizācija”.

5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Vērtēšana:

    - Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst norādītajiem atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju –  viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju iepirkumā.

    - Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētiskās kļūdas labošana:

    - Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

    - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

    - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

  - Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

    - Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

- LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Lēmuma pieņemšana:

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu.

  - Lēmuma publicēšana:

    - Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu paziņojumu  par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

  - Pretendentu informēšana:

    - Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par iepirkuma izraudzīto pretendentu vai pretendentiem.

  - Iepirkuma līguma slēgšana:

    - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Izpildītājam ne vēlāk kā pirms, līgumā noteiktā Darba uzsākšanas būvobjektā, dienas(tas ir

pirms būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas) jāiesniedz Pasūtītājam

līguma (saistību) nodrošinājumu atbilstoši Nolikuma 6.pielikuma „Galvojuma paraugs”

prasībām, par summu, kas ir 10 (desmit) procenti no līgumcenas. Par minētā dokumenta

nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minēto dokumentu pievienojams

Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 7.5. punktā norādītajā termiņā.

  - Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

  - Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentam ir tiesības saņemt lēmumu, ar kuru tika noteikts uzvarētājs. Pasūtītājs triju darbdienu laika pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam pieprasīto lēmumu.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums ir tiesīgs  pieņemto lēmumu pārsūdzēt  tiesā likumā noteiktajā kārtībā - 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu (5.pielikums „Līguma projekts).

  - Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībāmatbilstošs un piedāvājums ar zemāko cenu.

- PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 7 (septiņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA.

4.pielikums CV VEIDNE

5. pielikums LĪGUMA PROJEKTS

6.pielikums GALVOJUMU PARAUGI.

7.pielikums DARBU APJOMI.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

Daugavpils pilsētas domei

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

“RAIŅA skvēra Daugavpilī, rekonstrukcija, ERAF  projekta

“ Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”  ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2012/37 ERAF

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā  “RAIŅA skvēra Daugavpilī, rekonstrukcija, ERAF  projekta “ Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”  ietvaros “,iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2012/37 ERAF.

Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības.

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 180 kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

### 2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas domei, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt Raiņa skvēra Daugavpilī, rekonstrukcijas, ERAF projekta “ Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība” ietvaros, būvdarbus, saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2012/37 ERAF nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena LVL bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma  “RAIŅA skvēra Daugavpilī, rekonstrukcija, ERAF  projekta “ Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”, ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2012/37 ERAF” nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma iepirkuma  “RAIŅA skvēra Daugavpilī, rekonstrukcija, ERAF  projekta “ Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība” , ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2012/37 ERAF,   nolikumā izvirzītajām prasībām.

Pielikumā:

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

- 3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.

- Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.

- Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Darbu apjomiem) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).

| Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums | Izgatavotājs, izgatavošanas gads | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamība (norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu) |
| --- | --- | --- | --- |

- Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

| Darbu un materiālu nosaukumi | Izcelsmes vieta | Apjoms | Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumentu nosaukumi (kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta) |

- Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jādemonstrē izpratne par satiksmes organizāciju konkrētajā objektā. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.

- Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām.

- Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot 6.pielikumā “Līguma projekts” noteikto maksāšanas kārtību.

- Darba aizsardzības sistēma. Tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists, kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.

- Īpašie nosacījumi.

  - Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām.

  - Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktās lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai.

  - Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

  - Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai.. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).

  - Būvniekam ir pienākums nodrošināt būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

- 9.6. Būvniekam ir pienākums saskaņot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to secīgumu ar    Pasūtītāju.

4.pielikums CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums: “RAIŅA skvēra Daugavpilī, rekonstrukcija, ERAF  projekta “ Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”, ietvaros”

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

| Vārds: |  |
| --- | --- |
| Uzvārds: |  |
| Dzimšanas datums: |  |
| Izglītība: |  |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 8. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Citas iemaņas: |  |
| 10. | Patreizējais amats: |  |
| 11. | Specializācija: |  |

| 12. Darba pieredze: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| * no līguma parakstīšanas brīža | * |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma par RAIŅA skvēra Daugavpilī, rekonstrukcijas, ERAF  projekta “ Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”, ietvaros, būvdarbu, izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums „LĪGUMA PROJEKTS”

Daugavpils                                                                                                                      201….gada……..

Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētājas Žannas KULAKOVAS personā, kura rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu un domes Nolikumu,  no vienas puses

un

(būvuzņēmēja pilns nosaukums , vienotais reģistrācijas Nr.( ), juridiskā adrese ( ), turpmāk saukta  IZPILDĪTĀJS, (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 20__.gada ______ lēmumu (20__.gada _____ protokols Nr.__) iepirkumā “RAIŅA skvēra Daugavpilī, rekonstrukcija, ERAF  projekta “ Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”, ietvaros”, identifikācijas Nr.DPD 2012/37ERAF, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1.Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt RAIŅA skvēra Daugavpilī, rekonstrukcijas, ERAF  projekta “ Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”, ietvaros, būvdarbus, turpmāk – Darbs, Līgumā noteiktajā laikā.

1.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, darba daudzumu, konkursa nolikumu, Tehnisko projektu  un savu konkursa Piedāvājumu. Izpildītājam savā darbībā jāievēro attiecināmo normatīvo aktu  prasības.

1.3. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs, vienojoties ar Būvuzņēmēju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt ieekonomētus līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam)  iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt projekta mērķus. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

2.Līgumā lietotie termiņi

2.1. Būves vieta (objekts, būvobjekts) - Darba tiešās izpildes vieta.

2.2. Dienas – kalendārās dienas.

2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un darbu  apjomiem.

2.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas un kurā

konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem

materiāliem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.5. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

2.6. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi.

Pasūtītājs informē Izpildītāju par Projekta vadītāja norīkošanu.

2.7. Būvuzraugs (būvuzrauga palīgs) – persona(s), kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes

būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt

Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas

būvnormatīvu LBN 303-03 ″Būvuzraudzības noteikumi″.

2.8. Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura

Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

3.Līguma cena

3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas

noteikts šajā līgumā.

3.2. Līguma cena ir <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls, kas sastāv no pamatsummas <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls, un pievienotās vērtības nodokļa <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> Ls.

3.3.Pamatsumma ir summa, kas ir izveidojusies aizpildot konkursa nolikuma 7.pielikumu ″Darbu

apjomi″. Pamatsummā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz atklāta

konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai, saskaņā ar Tehnisko projektu.

3.4.Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

3.5.Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un

valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

4.Darba izpildes termiņi

4.1.Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.

4.2.Izpildītājam jāpabeidz Darbs būves vietā ne vēlāk kā 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma:

4.2.1.Izpildītājam pienākums 45/četrdesmit piecu/ dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas nodot būvobjektu ekspluatācijā.

4.3. Līguma 4.1. un 4.2. punktos  noteiktajā termiņā nav ieskaitīti tehnoloģiskie pārtraukumi. Tehnoloģisko pārtraukumu sākumu un beigas līguma izpildes laikā nosaka Pusēm vienojoties  atbilstoši attiecīgo darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, bet kurš nedrīkst pārsniegt 8/astoņus/ mēnešus. Tehnoloģiskā pārtraukuma laiku neieskaita kopējā Darbu veikšanas termiņā.

4.4.Pirms rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanas pie objekta uzstādīt informācijas stendu ar norādi „Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība”. Stendam tiks piemērotas prasības saskaņā ar „Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem” vadlīnijām.

4.5.Darbs jāveic atbilstoši Darba veikšanas kalendārajam grafikam Tehniskajā projektā, kuru Pasūtītājs Darba gaitā var koriģēt, lai netiktu kavēta un būtu iespējama saprātīgā termiņā visa ERAF projekta “Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība” ietvaros paredzēto darbu un darba daļu izpilde, kā arī darbu izpilde visās projekta daļās būtu iespējama paredzētajā laika periodā. Izpildītājam jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, kā arī citu projekta daļu būvdarbu izpildītājiem un piegādātājiem, lai nodrošinātu Pasūtītāja izvirzīto kopējo mērķu sasniegšanu.

4.6.Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5/pieci/ gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 dienas iepriekš.

4.7.Izpildītājam jāpieņem būves vieta ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus.

4.8.Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku un naudas plūsmas grafiku fiksējot to Darba vadības sēžu protokolā.

5.Darba programma un Darba vadības apspriedes

5.1.Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba programmu veido dokumenti, kas norādīti Tehniskā projekta specifikācijās un Darba uzdevumā.

5.2.Darba programma, grozījumi un visu materiālu pielietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Projekta vadītāju. Bez Projekta vadītāja apstiprinātas Darba programmas un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

5.3.Izpildītājs rīko (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

5.4.Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

5.5.Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli) un izmaksas.

5.6.Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes, Projekta vadītājs apstiprina protokolu, un Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā izsniedz protokola kopijas Projekta vadītājam un Būvuzraugam, kā arī citiem apspriedes dalībniekiem.

6.Sadarbība

6.1.Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

6.2.Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas

paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

6.3.Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, Izpildītājam, cik

savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jābrīdina Projekta vadītājs un

jāiesniedz ietekmes novērtējumu.

6.4.Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu

zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 6.3.punktā minētie apstākļi.

6.5.Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic palīgdarbu projektēšana un jāiegūst nepieciešamie

saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai, ja Līgumā nav noteikts citādi.

6.6.Izpildītājam ir jānomaina ikviena būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas

personu, ja to pieprasa Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

6.6.1.atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi;

6.6.2.darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu;

6.6.3.tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

6.7.Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk

kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

7.Apakšuzņēmēju darbs

7.1.Apakšuzņēmēju maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu pēc līguma noslēgšanas drīkst  tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt labākai vai vienādai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem.

7.2.Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

8.Kvalitāte un pārbaudes

8.1. Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka Tehniskais projekts, Darbu apjomi  un normatīvie akti.

8.2. Visas, izņemot 8.3. un 8.4. punktā minētās, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam par saviem līdzekļiem. Izpildītājam jāiesniedz Būvuzraugam atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

8.3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

8.4. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad atbilstoši Tehniskā projekta darbu apjomos noteiktajam:

Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā, par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērš defektu,

vai ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, kas pārsniedz Tehniskā projekta darbu apjomos un normatīvajos aktos noteiktās robežas, bet Pasūtītāja ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu novērst, Izpildītājs samaksā Pasūtītāja noteiktos zaudējumus atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam, nepārsniedzot jaunas būves vērtību, vai būvei tiek noteikts pagarināts garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas pilnu atjaunošanas vērtību.

8.5. Ja Pasūtītājs pārbaudot atklāj defektu, ko Izpildītājs neatzīst par defektu, tad pārbaudi veic pušu savstarpēji atzīts eksperts, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

9.Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

9.1. Darba pabeigšanu un nodošanu - pieņemšanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 ″Vispārīgie būvnoteikumi″.

10.Maksājumu kārtība un dokumenti

10.1. Visi maksājumi tiek veikti 60 (sešdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, ievērojot, ka par izpildīto Darba daļu 2012.gadā un 2013.gadā Pasūtītājs samaksās ne vairāk kā paredzēts izpildei saskaņā Pretendenta Tehniskā piedāvājuma Darba veikšanas kalendāro grafiku.

10.2. Ja veicamo maksājumu apjoms 2013.gadā būs lielāks, tad atlikušie maksājumi tiks veikti  2014.gadā.

10.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas, kā arī pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto dokumentāciju 7 (septiņu) dienu laikā pēc tās saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atgriež Izpildītājam. Pēc dokumentācijas apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) 4 (četros) eksemplāros un rēķinu, turpmāk – samaksas dokumenti.

10.4 Precizēto aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas.

10.5. No katra izpildīto darbu akta izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs ietur piecus procentus. Šo ieturējumu Izpildītājs saņem 30/trīsdesmit/ kalendāro dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām, skaitot no

Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas datuma. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējums var tikt aizstāts ar bankas galvojumu Pasūtītājam pieņemamā formā (pielikums Nr.4).

10.6. Izpildītājam pēdējo izpildīto darbu aktu Pasūtītājam jāiesniedz 10/desmit/ dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

10.7.Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

10.8.Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

11.Apdrošināšana

11.1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību.

11.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs veic civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar Latvija Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 ″Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā″ un darbu un materiālu apdrošināšanu.

11.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

12.Līguma (saistību) nodrošinājums

12.1. Izpildītājs ne vēlāk kā pirms līgumā noteiktā Darba uzsākšanas datuma būvobjektā (pirms būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas) iesniedz Pasūtītājam līguma (saistību) nodrošinājumu par summu, kas ir 10 (desmit) procenti no pamatsummas.

12.2. Galvojumam ir jābūt spēkā no Darba uzsākšanas datuma līdz datumam, kas ir 70 (septiņdesmit) dienas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

12.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez 12.1., 12.2. līguma punktos norādītajiem dokumentiem.

12.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:

12.4.1.ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā,

12.4.2.ja Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības,

12.4.3.ja Līgums tiek pārtraukts pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma 15.2.punktu.

13.Līgumsods

13.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

13.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

13.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls300,00 (trīs simti lati) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

13.4. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

14.Līguma grozīšana

14.1. Būtiskas izmaiņas Līgumā var izdarīt būvdarbu laikā, ja tās ir objektīvi nepieciešamas, par to vienojas Izpildītājs un Pasūtītājs un akceptē Būvuzraugs, kā arī, ja izmaiņas neskar saskaņojošo institūciju intereses un nav pretrunā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

14.2. Līguma grozījumi noformējami rakstveidā.

15.Līguma darbības izbeigšana

15.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.

15.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

15.2.1.Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā

Darba uzsākšanas datuma.

15.2.2.Darbs, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka kā

noteikts Tehniskā projekta darbu apjomos un normatīvajos aktos.

15.2.3.Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi

ietekmē grafika ievērošanu.

15.2.4.Izpildītājs ir kavējis Darba veikšanas kalendāro grafiku vai aizkavējis Darba

pabeigšanu vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.

15.2.5.Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

15.3. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

15.4. Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu pēc savas iniciatīvas nemaksājot Pasūtītājam līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ja Pasūtītājs vairāk par 10 dienām pēc Izpildītāja brīdinājuma saņemšanas kavē  Objekta nodošanu.

15.5. Pasūtītājs apturot līguma izpildi  pēc savas iniciatīvas  par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informē Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz Izpildītājam jebkādus izdevumus vai saistības, kas Izpildītājam radušās, paredzot būvdarbu pabeigšanu un konservāciju. Pasūtītājam jāpārņem būvlaukums.

16.Nepārvarama vara

16.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

16.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

17.Citi noteikumi

17.1. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu garantijas nodrošinājumu /skat. paraugu/, kas ir 5 (pieci) procenti no pamatsummas.

17.2. Garantijas nodrošinājumam ir jābūt spēkā 5(pieci) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā dienas.

17.3. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.

17.4. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

17.5.Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz <lapu skaits> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi - Pasūtītājam.

17.6. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

17.6.1. 1. pielikums „Finanšu piedāvājums” kopija

17.6.2. 2.pielikums „Būvniecības koptāme”

17.6.3.3.pielikums „Kopsavilkuma aprēķini un lokālās tāmes”

17.6.4.4. pielikums „Darbu Apjomi”

17.6.5.5. pielikums „Galvojumu paraugi”

17.6.6.6.pielikums „Darbu izpildes grafiks”

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs                                                        Izpildītājs

6.pielikums GALVOJUMA PARAUGI

- Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

  - Izpildes spējas garantijai (Līguma saistību nodrošinājums) jābūt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Izpildītājs nav izpildījis kādu no līgumā noteiktajām saistībām vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību (līguma 15.2.punkts).

    - Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

    - Garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā.

    - Garantijas summa ir 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas bez PVN.

    - Garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - Garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Garantijas laika garantijai (Izpildīto darbu garantija) jābūt apdrošināšanas sabiedrības vai Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.

    - Garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā.

    - Garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama.

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - Garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija.

7.pielikums DARBU APJOMI.

Tehniskā specifikācija

## RAIŅA skvēra rekonstrukcija, Daugavpilī, ERAF projekta

## “Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”, ietvaros

1.  Pamatojums:

Daugavpils pilsētas domes 2012.gada  12.jūlija rīkojums Nr.348.

2.  Uzdevums:

Veikt Raiņa skvēra, Daugavpilī, rekonstrukcijas būvdarbus, ERAF  projekta “Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”,ietvaros.

3.Darba apjomi:

| Būvdarbi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teritorijas labiekārtojums |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums | Piezīmes |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Labiekārtošana |  |  |  |  |
| 1 | Krāsaina asfaltbetona b=40mm seguma A-1 izveidošana, b=0.19m | m² | 265,0 |  |  |
| 2 | Smilšu seguma b=100mm S-1 izveidošana | m² | 225,0 |  |  |
| 3 | Betona bruģakmeņu b=60mm seguma B-1 izveidošana, b=0.19m | m² | 1150,0 |  |  |
| 4 | Trotuāra apmaļu TA-1 ieklāšana, b=80mm | g.m | 695,0 |  |  |
| 5 | Antiseptizētu, ēvelētu koka apmaļu KA-1 ieklāsana, b=75mm | g.m | 55,0 |  |  |
| 6 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana | m² | 285,0 |  |  |
| 7 | Esošā betona plātņu seguma demontāža | m² | 195,0 |  |  |
| 8 | Drošības barjeras DB-1 izveidošana, t.sk. | gab. | 1 |  |  |
|  | Tērauda caurule Ø50x2,5 | gab.m | 167,0 |  |  |
|  | Pamatu izveide B7,5 | m³ | 0,76 |  |  |
|  | Kopā : |  |  |  |  |
| Mazās arhitektūras formas |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Soliņu l=2.0m, iegāde un uzstādīšana | gab. | 13 |  |  |
| 2 | Atkritumu urnu, iegāde un uzstādīšana | gab. | 7 |  |  |
|  | Kopā : |  |  |  |  |
| Bērnu rotaļu laukuma aprīkojums |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Bērnu rotaļu komplekss, kods 5415, iegāde un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |
| 2 | Šūpoles ar koka statnēm, kods 4141, iegāde un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |
| 3 | Šūpoles balansieris, kods 4102, iegāde un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |
| 4 | Šūpoles uz atsperes “Ponijs”, kods 4190, iegāde un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |
| 5 | Karuselis ar stūri, kods 4194, iegāde un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |
| 6 | Smilšu kaste, kods 4241, iegāde un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |
|  | Kopā : |  |  |  |  |
| Apzaļumošana |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Zāliena atjaunošana | m² | 2305,4 |  |  |
|  | Augsnes piegāde un planēšana | m³ | 345,81 |  |  |
|  | parka zāliena sēklu maisījuma izsēja un veltņošana | kg/m² | 47,58 /2378 |  |  |
| 2 | Koku stādījumu veidošana | gab. | 30 |  |  |
|  | Bedrīšu rakšana Ø1m x 1m(h) | gab./m³ | 30 /23,54 |  |  |
|  | Koku stādu iegāde konteineros atbilstoši sortimentam, t.sk. | gab. | 30 |  |  |
|  | Menzīsa duglāzija, C15 | gab. | 4 |  |  |
|  | Māka ieva, C10 | gab. | 2 |  |  |
|  | Vilnainais kārkls, P11 | gab. | 9 |  |  |
|  | Daiļais pīlādzis, C10 | gab. | 4 |  |  |
|  | Parastā zirgkastaņa, C20 | gab. | 11 |  |  |
|  | Substrāta piegāde un iestrāde | m³ | 23,5 |  |  |
|  | Atsaišu veidošana ar koka stabiņiem lapu kokiem, (H 1,80x0,08m x 2 gab. uz koku) | gab. | 30 |  |  |
| 3 | Krūmu stādījumu veidošana |  |  |  |  |
|  | bedrīšu rakšana Ø 0,5m x 0,5m | gab./m³ | 81 /7,95 |  |  |
|  | Krūmu stādu iegāde konteineros atbilstoši sortimentam, t.sk. | gab. | 44 |  |  |
|  | kalnu priede 'Mops', C7 | gab. | 2 |  |  |
|  | kalnu priede 'Minimops', C4 | gab. | 19 |  |  |
|  | Kokveida hortenzija 'Grandiflora', C7 | gab. | 4 |  |  |
|  | Irbeņlapu fizokarps 'Diabolo', C4 | gab. | 7 |  |  |
|  | Parastās klinšrozītes 'Gold finger', P11 | gab. | 10 |  |  |
|  | Pelēkā spireja 'Grefsheim', C4 | gab. | 2 |  |  |
|  | Substrāta piegāde un iestrāde | m³ | 7,7 |  |  |
| 4 | Dzīvžoga stādījumu veidošana |  |  |  |  |
|  | tranšejas rakšana 0,5m x 0,5m | g.m/m³ | 35,0 /8,75 |  |  |
|  | krūmu stādu iegāde konteineros atbilstoši sortimentam, t.sk. | gab. | 37 |  |  |
|  | Bērzlapu spireja, P11 | gab. | 37 |  |  |
|  | substrāta piegāde un iestrāde | m³ | 8,3 |  |  |
| 5 | Rožu stādījumu veidošana |  |  |  |  |
|  | Dobes rakšana 0,5(h) | m²/m³ | 12,5 /6,25 |  |  |
|  | Stādu iegāde konteineros atbilstoši sortimentam, t.sk. | gab. | 30 |  |  |
|  | Rievainā roze 'Guna', P11 | gab. | 30 |  |  |
|  | Substrāta piegāde un iestrāde | m³ | 5,92 |  |  |
|  | Mulčas piegāde un uzbēršana fr 20-50, 0,05m | m²/m³ | 12 /0,63 |  |  |
| 6 | Laukakmeņu atvešana un izvietošana stādījumos | m³ | 3,0 |  |  |
| 7 | Ziemciešu stādījumu veidošana | m² | 101,5 |  |  |
|  | Dobes rakšana 0,2(h) | m²/m³ | 101,5 /20,3 |  |  |
|  | Stādu iegāde konteineros atbilstoši sortimentam, t.sk. | gab. | 903 |  |  |
|  | Alpinais rasaskrēsliņš | gab. | 240 |  |  |
|  | Arendsa astilbes šķ. 'Erica' | gab. | 93 |  |  |
|  | Lielziedu brūnactiņa šķ. 'Baby sun' | gab. | 128 |  |  |
|  | Dzeltenais cīrulītis | gab. | 200 |  |  |
|  | Gailardijas šķ. 'Goblin' | gab. | 88 |  |  |
|  | Dienziedes šķ. 'Sammy russel' | gab. | 72 |  |  |
|  | Hostas šķ. 'August moon' | gab. | 82 |  |  |
|  | Substrāta piegāde un iestrāde | m³ | 20,3 |  |  |
| 8 | Esošo koku (sēklaudžu) nozāģēšana un sakņu izrakšana |  |  |  |  |
|  | Liepas, kļavas | gab. | 23 |  |  |
| 9. | Upes nogāzes krūmu izciršana un zāles pļaušana | m² | 1320,0 |  |  |
| 10 | Puķu dobes izveide strūklakas vietā | m² | 19,0 |  |  |
|  | Ziemciešu stādu iegāde, stādīšana konteineros, astilbes, hostas, narcises, īrisi, flokši, dienlilijas | gab. | 300 |  |  |
|  | Substrāta piegāde un iestrāde | m²/m³ | 19,0/3,8 |  |  |
|  | Esošās lietus kanalizācijas tīrīšana un skalošana |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Esošo lietus kanalizācijas aku DN1500 tīrīšana, dziļums 4,0-4,5 m | gab | 3 |  |  |
| 2. | Esošo lietus kanalizācijas aku DN1500 remonts, tajā skaitā ķeta lūku nomaiņa (12,5t ), aušgala remonts | gab | 3 |  |  |
| 3. | Lietus kanalizācijas tīklu d300 skalošana | m | 74 |  |  |
|  | Kopā : |  |  |  |  |
| Elektromontāžas darbi |  |  |  |  |  |
| Skvēra apgaismojums. Montāžas darbi |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Ielu apgaismojuma balsts(H=10m) ar gaismekli MIRA VTP 150W | gab. | 4 |  |  |
| 2 | Skvēra apgaismojuma gaismeklis “DELTA” uz balsta “OSLO”, ( 3,6m) | gab. | 12 |  |  |
| 3 | Skvēra apgaismojuma gaismeklis “031” f. Glamox uz balsta 0,65m | gab. | 7 |  |  |
| 4 | Tranšeju rakšana un aizbēršana | m | 544 |  |  |
| 5 | Smilts gultnes izveidošana tranšejā kabeļa guldīšanai | m | 544 |  |  |
| 6 | Plastmasas caurules diam.50mm guldīšana tanšejā | m | 34 |  |  |
| 7 | Kabeļa līdz 3 kg/m guldīšana tranšejā | m | 510 |  |  |
| 8 | Kabeļa līdz 3 kg/m ievilkšana plastmasas caurulē | m | 34 |  |  |
| 9 | Signāllentes ielikšana tranšejā | m | 510 |  |  |
| 10 | Kabeļa NYY-J-5x6 gala uzmava | kompl. | 46 |  |  |
| 11 | Elektrosadalne “LUKSS-2 T240-T35 montāža zemē | gab. | 1 |  |  |
| Ārpusteritorijas būvdarbu apjomi, Pieturas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Pieturas rekonstrukcija |  |  |  |  |
|  | Ielas seguma A-1 izveidošana | m² | 100,0 |  |  |
|  | Ietves seguma izveidošana | m² | 106,0 |  |  |
|  | Bortakmeņu BR100.30.15 ieklāšana | gab.m | 51,0 |  |  |
|  | Ietves apmaļu ieklāšana | gab.m | 50,0 |  |  |
|  | Sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes BS.S BASIC GL komplekta iegāde un uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |
|  | Soliņu iegāde, montāža | gab. | 2 |  |  |
|  | Ceļa zīmes - horizontālo apzīmējumu krāsošana | m | 50,0 |  |  |
|  | Esošo ceļa zīmju pārnešana | gab. | 2 |  |  |
|  | Kopā : |  |  |  |  |

- Ja darba daudzumos tiek norādīti konkrēti ražotāji, materiāli, tad pretendenti drīkst piedāvāt tiem ekvivalentus materiālus.

- Pretendentam piedāvājums ir jāsagatavo, saskaņā ar MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014”

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” pielikumiem

Nr.5;Nr.6;Nr.7.”