APSTIPRINĀTS:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Labiekārtošana–D”

Iepirkuma komisijas sēdē

2014. gada 17.janvārī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

__________________D. Permanicka

NOLIKUMS iepirkumam

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktā kārtībā

“Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu

”Siltumnīcas būvniecība (2.kārta)

1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī.”

identifikācijas Nr. L2014/5

Daugavpilī, 2014

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

| Izpildītājs | Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. |
| --- | --- |
| Komisija | Pasūtītāja izveidota pastāvīga iepirkumu komisija. |
| Nolikums | Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums. |
| Piegādātājs | Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. |
| Pretendents | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu vai informatīvo piedāvājumu. |
| PIL | Publisko iepirkumu likums. |

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 41503003033 |  |
| Kontaktpersona | Marija Bistere |  |
| Tālruņa Nr. | 654-57654 (Juridiskos jautājumos) |  |
| Faksa Nr. | 654-57652 |  |
| e-pasta adrese | labiekartoshana@apollo.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: L 2014/5

  - Līguma slēdzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”.

  - Iepirkuma metode:

Valsts iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktā kārtībā.

  - Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

    - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem  Piegādātājiem, no otras puses, notiek latviešu valodā rakstveidā - pa pastu, faksu un elektroniski ievērojot 2002.gada 31.oktobra likumu "Elektronisko dokumentu likums". Pieprasījumi jāadresē iepirkuma  „Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.L2014/5, iepirkuma komisijai.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā prasīt paskaidrojumus par Nolikumu pa pastu, faksu un elektroniski.

    - Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums „Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.L2014/5.  Pasūtītājs nosūta informāciju Piegādātājam, kas pieprasījis informāciju, kā arī vienlaicīgi jautājums un atbilde tiek publicēti Daugavpils pašvaldības mājas lapā http://www.daugavpils.lv nodrošinot tiešu un brīvu elektronisku pieeju. Pasūtītājs nodrošina, ka netiek publiskota informācija par Piegādātāju, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Daugavpils pašvaldības mājas lapā http://www.daugavpils.lv, nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

    - Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Daugavpils pašvaldības mājas lapā http://www.daugavpils.lv.

  - Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to.

    - Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Daugavpils pašvaldības mājas lapā http://www.daugavpils.lv, sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma”, un personīgi, ierodoties šī Nolikuma punktā 1.1. minētajā adresē iepriekš piesakoties pa tālruni, kas norādīts šī nolikumā 1.1.punktā.

    - Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās:

      - pirmdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 18:00,

      - otrdien, trešdien, ceturtdien no  plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 16:30,

piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 15:00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.janvāra plkst. 11:00 SIA „Labiekārtošana-D” 4.kabinetā,  1.Pasažieru  ielā  6, Daugavpilī, LV-5401.

    - Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi  SIA „Labiekārtošana-D” 4.kabinetā,  1.Pasažieru  ielā  6, Daugavpilī, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.

    - Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

      - piedāvājums neatbilst nolikuma 1.9.1 un 1.9.2. punktā minētajām prasībām, vai

      - piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas kārtas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš:

    - Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs rakstiski var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

      - Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss;

      - Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontakttālrunis;

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.11.2.4. Norāde ″Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401. Iepirkums „Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.L2014/5.

1.11.2.5. Norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

    - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Piedāvājumā jāietver:

      - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā;

      - Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.4. punktam);

      - Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.5. punktam);

      - Ja pieteikumu un Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz 1/vienā/ eksemplārā.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Pretendentam dokumenta atvasinājumu un tulkojumu pareizību jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - ievērojot 2010.gada 28.septembra MK Noteikumus Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Piedāvājuma eksemplāram (oriģinālam) jābūt:

      - Ar pievienotu satura rādītāju;

      - Ar secīgi numurētām visām lapām;

      - Caurauklotām (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

      - Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

#### INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts: Iepirkuma priekšmets ir „Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.L2014/5 (turpmāk tekstā – būvdarbi).

    - DAĻA 1: Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli

    - DAĻA 2: Ārējo siltumtīklu izbūve

    - DAĻA 3: Siltummehānika

  - Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: 45213000-3.

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

  - Vispārīgie nosacījumi:

    - Par būvdarbu veikšanu saskaņā ar projektu „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.L2014/5, Izpildītājs un Pasūtītājs slēdz rakstisku būvdarbu līgumu (4.pielikums „Līguma projekts”) par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

    - Līguma izpildes termiņš:  no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.martam.

      - Piegādātājs  iesniedz piedāvājumu  atbilstoši Pasūtītāja 3.pielikums ″Tehniskā specifikācija″ norādītajam apjomam. Aprēķinātā summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

      - Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

      - Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

      - Piedāvājuma cena tiek ierakstīta iepirkuma nolikuma 2.pielikumā ″Finanšu piedāvājums″ attiecīgās daļas tabulas ailē.

      - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi par katru iepirkuma daļu atsevišķi, kas sagatavotas atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kartība” un ievērojot Finanšu piedāvājuma Pielikumus Nr.2.1.;  Nr.2.2.;  Nr.2.3  un Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

      - Finanšu piedāvājuma pielikumiem Lokālajām tāmēm jābūt pievienotām elektroniskā datu nesējā – CD.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek iemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām;

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ka arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.- 4.1.3.punktā minētajiem apstākļiem;

    - Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību:

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības:

    - Pretendentam iepriekšējo piecu (2009. – 2013.gadu) gadu laikā jābūt pienācīgi pabeigtam vismaz vienam pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgam objektam (līgumam) – iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu, ārējo siltumtīklu izbūves vai siltummehānikas dambju mūru atjaunošanā.

Informāciju par sniegtajiem darbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā un apliecināt ar  vismaz 1(vienu) pozitīvu atsauksmi no pasūtītāja. Pievienotajām atsauksmēm jāatbilst 2010.gada 28.septembra MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem darbiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

| N.p. k. | Pakalpojuma nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām.

    - Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam darbu vadītājam jābūt: sertificētam būvniecbā un ir jābūt atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzei iepirkuma priekšmetā līdzīgu darbu vadīšanā, pieredze apliecināma ar iepriekšējo triju (2011 –  2013.gadu) gadu laikā veiktajiem, pabeigtajiem darbiem.

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā, kā arī pievienot CV.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Specifiskā darba nosaukums/apjoms | Pasūtītājs, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

    - darba aizsardzības speciālistam jābūt: atbilstošai izglītībai, pieredzei un izpratnei par konkrēto nozari (pievienot CV).

  - Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti:

Lai konstatētu atbilstību iepirkuma Nolikuma 4.1., 4.2. un 4.3. punktu prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

    - Informāciju par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras  ir jāievēro Pasūtītājam līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā attiecībā uz konkrēto Pretendentu saskaņā ar PIL  8.2panta astotajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem par iepirkuma līguma vai tā grozījumu teksta ievietošanu Pasūtītāja mājaslapā internetā. Informācijas neiesniegšanas gadījumā tiks pieņemts, ka no Pretendenta puses netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

    - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija).

    - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

    - Pretendenta Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

    - Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums (Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem Nolikumā un tehniskajās specifikācijās norādīto darbu veikšanai (mašīnām, iekārtām, mehānismiem,utt.) un aizpildīt 6.pielikumu.

    - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam pieejams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikacijās minētajām prasībām.

    - Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošos dokumentus (sertifikātu kopijas, izglītības dokumenti). Pievienot katra speciālista CV (sk.5.pielikumu).  Informāciju par objektiem, kas raksturo nolikuma 4.3.3.punktā prasīto atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt tabulā.

    - Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus (apliecības vai diploma kopijas).Pievienot CV (sk.5.pielikumu).

    - Apliecinājums par to, ka pretendents ir gatavs veikt garantijas defektu novēršanu 36 (trīsdesmit seši) mēnešu gada laikā pēc līgumā noteikto darbu izpildes.

    - Informācija par Pretendenta pieredzi, kas pēc darbu veidiem atbilst nolikuma 4.3.1.punkta prasībām, pievienojot pieprasītās atsauksmes un aizpildot tabulu.

  - Prasības Finanšu piedāvājumam.

    - Piedāvātā līguma cena sastāv no cenu summas pa darba veidiem, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka eiro (EUR).

    - Piedāvātā līguma cena tiek ierakstīta nolikuma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.

    - Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi par katru iepirkuma daļu atsevišķi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” ievērojot Pielikumus Nr.2.1.; Nr.2.2. un  Nr.2.3. un Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

    - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam, uz Pretendenta veidlapas.

    - Finanšu piedāvājuma pielikumiem Lokālajām tāmēm jābūt pievienotām elektroniskā datu nesējā – CD.

5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Vērtēšana:

    - Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst norādītajiem atlases kritērijiem vai arī pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju –  viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Šā nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. punktos minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar iepirkuma nolikuma 4.1.4.punktu, Pasūtītājs:

- attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju iegūst izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par maksātnespējas un likvidācijas procesu - no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.  Faktu, ka

informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

- attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

- neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,

- informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

- attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

- pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

    - Iepirkuma komisija no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju iepirkumā.

    - Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētiskās kļūdas labošana:

    - Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

    - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

    - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

  - Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

    - Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

- LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Lēmuma pieņemšana:

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu.

  - Lēmuma publicēšana:

    - Iepirkuma komisija ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas

  - Pretendentu informēšana:

    - Iepirkuma komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem 3/triju/ darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Iepirkuma komisija triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam šā nolikumā 6.1.punktā minēto lēmumu, kā arī savā mājaslapā http://www.daugavpils.lv  internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju šā nolikumā 6.1.punktā minētajam lēmumam.

  - Iepirkuma līguma slēgšana:

    - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 7.5. punktā norādītajā termiņā.

  - Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

  - Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentam ir tiesības saņemt lēmumu, ar kuru tika noteikts uzvarētājs. Pasūtītājs triju darbdienu laika pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam pieprasīto lēmumu.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu (4.pielikums „Līguma projekts).

  - Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām piedāvājums ar zemāko cenu.

- PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 9 (deviņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.1.pielikums Daļa 1. Lokālā Tāme Nr.1

2.2.pielikums Daļa 2. Lokālā Tāme Nr.2

2.3.pielikums Daļa 3. Lokālā Tāme Nr.3

3. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4.pielikums LĪGUMA PROJEKTS

5.pielikums CV VEIDNE

6.pielikums PRETENDENTA MATERIĀLĀS BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

7.pielikums PROJEKTA SKICES

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

|  | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMā

„Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr.L2014/5

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.L2014/5

- Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības;

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 60 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

### 2. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt „Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.L2014/5, nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Mūsu piedāvājums ir:  (jāaizpilda par to daļu, par kuru iesniedz piedāvājumu)

| Daļas Nr. | Nosaukums | Kopējā cena EUR bez PVN | 21% PVN EUR | Kopējā cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daļa 1 | Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli |  |  |  |
| Daļa 2 | Ārējo siltumtīklu izbūve |  |  |  |
| Daļa 3 | Siltummehānika |  |  |  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.L2014/5, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām iepirkuma „Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.L2014/5, nolikumā izvirzītajām prasībām.

Apliecinām, ka izmaksas, kas uzrādītas mūsu piedāvājuma tāmē ir pilnīgi pietiekamas, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, saskaņā ar šo iepirkumu.

Finanšu piedāvājuma pielikumi:

- Pielikums 2.1. Finanšu piedāvājumam „Daļa 1. Lokālā Tāme Nr.1. Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli”.

- Pielikums 2.2. Finanšu piedāvājumam „Daļa 2. Lokālā Tāme Nr.2. Ārējo siltumtīklu izbūve”.

- Pielikums 2.3. Finanšu piedāvājumam  „Daļa 3. Lokālā Tāme Nr.3. Siltummehānika”.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pielikums 2.1.

Finanšu piedāvājumam

Daļa 1. Lokālā Tāme Nr.1

Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli

| Pasūtītājs: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Izpildītājs: |  |
| Objekta nosaukums: | „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī” |
| Objekta adrese: | 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | L2014/5 |

Tāme sastādīta ______.gada ___._____________

| nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā ar PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Lokālajā tāmē tiek iekļauti tikai tie izdevumi,kas nepieciešami šī līguma izpildei un atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Pielikums 2.2.

Finanšu piedāvājumam

Daļa 2. Lokālā Tāme Nr.2

Ārējo siltumtīklu izbūve

| Pasūtītājs: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Izpildītājs: |  |
| Objekta nosaukums: | „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī” |
| Objekta adrese: | 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | L2014/5 |

Tāme sastādīta ______.gada ___._____________

| nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā ar PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Lokālajā tāmē tiek iekļauti tikai tie izdevumi,kas nepieciešami šī līguma izpildei un atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

Pielikums 2.3.

Finanšu piedāvājumam

Daļa 3. Lokālā Tāme Nr.3

Siltummehānika

| Pasūtītājs: | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Izpildītājs: |  |
| Objekta nosaukums: | „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī” |
| Objekta adrese: | 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | L2014/5 |

Tāme sastādīta ______.gada ___._____________

| nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā ar PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Lokālajā tāmē tiek iekļauti tikai tie izdevumi,kas nepieciešami šī līguma izpildei un atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Sertifikāta Nr.______________

3.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# 1. Pamatojums:

SIA „Labiekārtošana-D” 2014.gada 17.janvāra rīkojums Nr.19

2. Uzdevums:

„Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.L2014/5.

3.Darba apjoms

| Daļa 1. Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | 1. Ārējais ūdensvads Ū |  |  |
| 1.1.1. | Pieslēgumi esošam ūdensvadam pie garāžas ēkas 1.savien. uzmava PE/tēr DN50 2.aizbīdnis DN50, PN10 3.tērauda treigabals DN50x50 | kompl. | 1,00 |
| 1.1.2. | Tērauda cinkota caurule DN50 (57x3.5) at antikor. izolāciju un siltuma izolāciju s50mm čaula DN150 | m | 3,00 |
| 1.1.3. | PE līkums 90° OD63, PN10 | gab. | 1,00 |
| 1.1.4. | Apvalkcaurule DN150 l-1m | gab. | 1,00 |
| 1.1.5. | Ūdensvada PE caurules izbūve slapjā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes | kompl. | 1,00 |
| 1.1.6. | Ārējais diametrs:63mm, būvgrāvī, dziļums: nepārsniedzot 2.0m. | m | 56,00 |
| 1.1.7. | tas pats OD32 | m | 18,00 |
| 1.1.8. | PE līkums 45° OD63 | gab. | 1,00 |
| 1.1.9. | PE līkums 90° OD63 | gab. | 3,00 |
| 1.1.10. | Enkurojošs atloks PE caurulei OD63 | gab. | 2,00 |
| 1.1.11. | tas pats OD32 | gab. | 1,00 |
| 1.1.12. | Atloku trejgabals DN50x50, PN10 | gab. | 1,00 |
| 1.1.13. | Pāreja DN50x25 | gab. | 3,00 |
| 1.1.14. | Atloku aizbīdnis Dn50 | gab. | 2,00 |
| 1.1.15. | lodveida krāns Dn25 | gab. | 1,00 |
| 1.1.16. | Ūdensskaitītājs DN25, kl.C | gab. | 1,00 |
| 1.1.17. | Izplūdes krāns DN15 | gab. | 1,00 |
| 1.1.18. | Aisargčaula PE cairilei OD63 | gab. | 2,00 |
| 1.1.19. | tas pats OD32 | gab. | 1,00 |
| 1.1.20. | Betona balsts, 2. gab. | m3 | 0,40 |
| 1.1.21. | Ūdensvada aka no dzelz./betona grodiem DN1500 h-2.5m ar anti kor. Izolacija ar abi pusi , ar čuguna peldoš. vāku (40tn) slapjš. gr. | kompl. | 1,00 |
| 1.1.22. | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus lietus kanalizācijai D150 | vieta | 1,00 |
| 1.1.23. | Betons M100 | m3 | 0,50 |
| 1.1.24. | Smilts | m3 | 25,00 |
|  | 2. Lietus ūdens kanalizācija K2 |  |  |
| 1.2.1. | Lietus ūdens uztvērējs -kanalizācijas aka no dzelz.betona grodiem DN700 H-1.m ar nosed. daļu, ķeta restiem | kompl. | 1,00 |
| 1.2.2. | Pieslēgums esoš. lietus ūdens kanalizācijai | vieta | 1,00 |
| 1.2.3. | Betons | m3 | 0,10 |
| 1.2.4. | Asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana | m2 | 1,00 |
| 1.2.5. | Smilts | m3 | 0,20 |
|  | 3. Katlu māja |  |  |
|  | 3.1. Ūdensvads Ū1 |  |  |
| 1.3.1. | PE caurule OD32 PN10 at siltumizolāciju s50mm čaula DN150 | m | 5,00 |
| 1.3.2. | tas pats OD20 | m | 1,00 |
| 1.3.3. | Apvalkcauruls DN150 l-1m | gab. | 0,50 |
| 1.3.4. | PE līkums 90° OD32, PN10 | gab. | 1,00 |
| 1.3.5. | Lodveida krāns DN25, PN10 | gab. | 1,00 |
| 1.3.6. | Izplūdes krāns DN15 | gab. | 1,00 |
| 1.3.7. | Pieslēgums pie tehnolog. Iekārtam | vieta | 1,00 |
| 1.3.8. | Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli | kompl. | 1,00 |
| 1.3.9. | Palīgmateriāli montāžai | kompl. | 1,00 |
| 1.3.10. | Citi neuzskaitītie materiāli | kompl. | 1,00 |
| 1.3.11. | Stiprinājumi | kompl. | 1,00 |
|  | 3.2. Nosacīti tīrs ūdens K3 |  |  |
| 1.3.12. | PVC kanalizācijas caurules OD50 | m | 6,00 |
| 1.3.13. | PVC līkums OD50 45° | gab. | 2,00 |
| 1.3.14. | Tērauda traps DN50 ar vert. Izvadu un sifonu | gab. | 1,00 |
| 1.3.15. | Apvalkcaurule DN150 l-1m | gab. | 1,00 |
| 1.3.16. | Smilts | m3 | 0,18 |
| 1.3.17. | Kanalizācijas aka no dzelsbetona grodiem DN1000 ar hidroizolāciju abās pusēs, ķeta peldoš.vāku, ar nosēddaļu h-0.8m | kompl. | 1,00 |
|  | 4. Siltumnīcas Ū- ievads |  |  |
| 1.4.1. | PE caurule OD63 PN10 at siltum izolaciju s50mm čaula DN150 | m | 10,00 |
| 1.4.2. | Apvalkcauruls DN150 l-1m | gab. | 1,00 |
| 1.4.3. | PE līkums 90° OD63, PN10 | gab. | 1,00 |
| 1.4.4. | Aizbidnis DN50, PN10 | gab. | 1,00 |
| 1.4.5. | Pretvārsts Dn50, PN10 | gab. | 1,00 |
| 1.4.6. | Pieslēgums pie tehnolog. Iekārtam | vieta | 1,00 |
| 1.4.7. | Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli | kompl. | 1,00 |
| 1.4.8. | Palīgmateriāli montāžai | kompl. | 1,00 |
| 1.4.9. | Citi neuzskaitītie materiāli | kompl. | 1,00 |
| 1.4.10. | Stiprinājumi | kompl. | 1,00 |

| Daļa 2. Ārējo siltumtīklu izbūve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | 1. Ārējie siltumtīkli |  |  |
| 2.1.1. | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø76,1/160mm | m | 18,00 |
| 2.1.2. | Rūpnieciski izolēts līkums 90° Ø76,1/160mm | gab. | 4,00 |
| 2.1.3. | Gala uzmava cauruļvadam Ø76,1/160mm | gab. | 4,00 |
| 2.1.4. | Elastīgais ievads Ø76,1/160mm | gab. | 2,00 |
| 2.1.5. | Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju (termomanžetes) cauruļvadam Ø76,1/160mm | gab. | 4,00 |
| 2.1.6. | Brīdinājuma lenta | m | 8,00 |
| 2.1.7. | Signalizācijas sistēma | kompl. | 1,00 |
| 2.1.8. | Hidroizolācija | m2 | 2,00 |
|  | Bitumena grunts | l | 2,45 |
|  | Bitumena mastika MGTN | kg | 7,00 |
| 2.1.9. | Atvēruma esošās ēkas sienā aizbetonēšana | gab. | 2,00 |
|  | Betons B20 W6 | m3 | 0,20 |
| 2.1.10. | Sistēmas hidrauliska izmēģināšana un ultraskaņas pārbaude | m | 7,00 |
|  | 2. Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi |  |  |
| 2.2.1. | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausu 0,65m³ (ar aizvešanu) | 100m3 | 0,10 |
| 2.2.2. | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas | m3 | 6,00 |
| 2.2.3. | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no rupjgraudainām smiltīm b=0,15m | m3 | 2,00 |
|  | Smiltis bez māla un akmeņu piejaukuma | m³ | 2,10 |
| 2.2.4. | Tranšeju aizbēršana ar rupjgraudainām smiltīm ar ekskavatoru ar sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,20m un planēšanu ar roku darbu | 200m3 | 0,06 |
|  | Smiltis bez māla un akmeņu piejaukuma | m³ | 6,30 |
| 2.2.5. | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot pa kārtām ar elektroblieti | 200m3 | 0,16 |

| Daļa 3. Siltummehānika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | 1. Katlu telpa |  |  |
| 3.1.1. | Kombinētas šķeldas apkures katla līdz 300kW ar automātisku vadību montāža | kpl | 1,00 |
|  | 2. Nerūsējošā tērauda dubultcaurules dūmvada izbūve cietā kurināmā katliem |  |  |
| 3.2.1. | 1000mm dubulta nerūs. tērauda caurule. Dn400/500 | gab | 2,00 |
| 3.2.2. | Pievienošanās elements esošajā dūmvadā D400 | kpl | 1,00 |
| 3.2.3. | Papildmateriālu un savienošanas stīpu un stiprinājumu komplekts | kpl | 1,00 |
|  | 3. Ventilācijas gaisa vadi |  |  |
| 3.3.1. | Vītais gaisa vads SR 400/0,75 MM, Dn400 | m | 4,00 |
| 3.3.2. | Vītais gaisa vada līkums 90, Dn400 | gab | 1,00 |
| 3.3.3. | Tērauda gaisa vada deflektors Dn400 | gab | 1,00 |
| 3.3.4. | Stiprinājumu komplekts | kompl | 1,00 |
|  | 4. Katla apsaistes materiāli |  |  |
| 3.4.1. | Trīsgaitas vārsts "Danfoss" VRB3, Dn40, Kvs25 | gab | 1,00 |
| 3.4.2. | Trīsgaitas vārsta motorpiedziņa AMB162 | gab | 1,00 |
| 3.4.3. | Cirkulācijas sūknis WILO Stratos 50/1-16 q-13,0m3/h, h-12m | gab | 4,00 |
| 3.4.4. | Izpleš.trauks V-200, 6bar apkurei "REFLEX" | gab | 1,00 |
| 3.4.5. | Hidrauliskais izlīdzinātājs MAGRA WST 120, Dn65, Q12m3/h | gab | 1,00 |
| 3.4.6. | Ūdensskaitītājs Dn25, 6m3/h | gab | 1,00 |
| 3.4.7. | Puspagriezienvārsts DN65 apkurei PN10 | gab | 3,00 |
| 3.4.8. | Lodveida ventilis Dn25 | gab | 2,00 |
| 3.4.9. | Lodveida ventilis Dn15 | gab | 10,00 |
| 3.4.10. | Pretvārsts starpatl. DN50 POLIX PN16 | gab | 4,00 |
| 3.4.11. | Atloku filtrs PN16 DN65 | gab | 1,00 |
| 3.4.12. | Filtrs PN16 DN25 | gab | 1,00 |
| 3.4.13. | Drošības vārsts 6 bar, Dn32 | gab | 2,00 |
| 3.4.14. | Automātiskais atgaisotājs | gab | 6,00 |
| 3.4.15. | Manometrs 0-10 bar ar trīsviru vārstu | gab | 4,00 |
| 3.4.16. | Termometrs dzīvsudraba | gab | 4,00 |
|  | 5. Ūdens sagatavošanas iekārta |  |  |
| 3.5.1. | Mehāniskais filtrs BB #10 | gab | 1,00 |
| 3.5.2. | Ūdens mīkstināšanas iekārta KWS 100M/5600 SXT | gab | 1,00 |
| 3.5.3. | Vārāmā sāEURO reģenerācijai NaCl – 3 maisi | gab | 1,00 |
| 3.5.4. | Dozēšanas komplekss WT-1108, EMEC, DN20 | gab | 1,00 |
| 3.5.5. | Ķimikālija WT-1108, 80 kg, NALCO | gab | 1,00 |
|  | 6. Palīgmateriāli |  |  |
| 3.6.1. | Metināmā tērauda caurule Dn65 | m | 30,00 |
| 3.6.2. | Metināmā tērauda caurule Dn50 | m | 8,00 |
| 3.6.3. | Metināmā tērauda caurule Dn25 | m | 24,00 |
| 3.6.4. | Tērauda caurules elektrometināmās Dn15 | m | 14,00 |
| 3.6.5. | Tērauda cauruļu fasondaļas | kompl | 1,00 |
| 3.6.6. | Stiklavates izolācija ar folliju 76X40 KK-AL 1,2M (7.2M) | m | 30,00 |
| 3.6.7. | Stiklavates izolācija ar folliju 60X40 KK-AL 1,2M (14,4M) | m | 8,00 |
| 3.6.8. | Stiklavates izolācija ar folliju 35X30 KK-AL 1,2M (24M) | m | 24,00 |
| 3.6.9. | Stiklavates izolācija ar folliju 22X30 KK-AL 1,2M (30M) | m | 14,00 |
| 3.6.10. | Antikorozijas grunts | kg | 10,00 |
| 3.6.11. | Izolācijas materiālu komplekts | kompl | 1,00 |
| 3.6.12. | Palīgmateriālu komplekts | kompl | 1,00 |

Būvdarbu kvalitātes garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Tehniskajam	piedāvājumam 	jāatbilst	SIA „LK projektu grupa” izstrādātajam tehniskajam projektam ”Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”.

4. Īpašie noteikumi:

- veicot darbus, darba vieta jāaprīko atbilstoši darba drošības prasībām;

- veicot darbus ievērot vides aizsardzības prasības;

Veicot darbus nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tajā skaitā:

- Radīt traucējošus trokšņus un smakas;

- Piesārņot un piegružot vidi;

- Nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamas dabas teritorijas;

- Atkritumu apsaimniekošanu veikt  tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta;

- LR likumu „Atkritumu apsaimniekošanas likumu” (03.01.2001.);

- LR  Vides aizsardzības likumu (15.11.2006.).

Darbu izpildes termiņš:

Līdz 2014.gada 15.maijam.

# 5. Īpašie noteikumi:

Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.panta noteiktajam.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums „LĪGUMA PROJEKTS”

BŪVDARBU LĪGUMS NR. ___________

| Daugavpilī, | 2014.gada ____________________ |
| --- | --- |

______________________,  vienotās reģistrācijas Nr._______________________, turpmāk tekstā saukts BŪVUZŅĒMĒJS, kura vārdā un interesēs saskaņā ar __________________  rīkojas tā  valdes locekle ______________, no vienas puses,

un

SIA „Labiekārtošana-D ”, vienotās reģistrācijas Nr.41503003033, turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS,  kura vārdā un interesēs saskaņā ar Statūtiem rīkojas tā valdes loceklis Sergejs Blagoveščenskis, no otras puses, pamatojoties uz uzvarētāja izvēli iepirkuma procedūras „Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu ”Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”,  identifikācijas Nr.L2014/5, ietvaros, kas īstenots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību, brīvi paužot savu gribu, bez viltus, maldības un spaidiem, vienojas noslēgt šo Būvdarbu līgumu Nr._________, turpmāk tekstā saukts LĪGUMS, kas ir saistošs kā PUSĒM, tā arī viņu tiesību un saistību pārņēmējiem, par sekojošo:

- LĪGUMA noteikumi un definīcijas

  - Šajā LĪGUMĀ sekojoši vārdi un jēdzieni tiek lietoti zemāk noteiktā nozīmē:

| Līgums | Šis LĪGUMS. |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Šī LĪGUMA izpratnē ir SIA „Labiekārtošana-D”. |
| Būvzņēmējs | Šī LĪGUMA izpratnē ______________, kurš tiek dēvēts arī par BŪVUZŅĒMĒJU, un kura pienākums ir būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu ”Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, kā arī uzņemties atbildību par LĪGUMA izpildes un veikto darbu kvalitāti. |
| Būvdarbi | LĪGUMA 2.1. punktā noteikto būvdarbu veikšana, tai skaitā normatīvajos aktos noteikto atļauju un saskaņojumu saņemšana, Būvdarbu nodošana, kas jāveic BŪVUZŅĒMĒJAM, ievērojot šī LĪGUMA noteikumus, Būvprojektu, Paskaidrojuma rakstu un citus noteikumus, par kuriem Līdzēji ir vienojušies. |
| Līgumcena | LĪGUMĀ norādītā maksa par Būvdarbu veikšanu, kas norādīta LĪGUMA 9.punktā. BŪVUZŅĒMĒJS apliecina un uzņemas atbildību par to, ka Tāme (1.pielikums) ietver sevī visus šī Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamos un derīgos būvdarbus, tajā skaitā, bet ne tikai, iekārtu darbībai nepieciešamo aprīkojumu, konstrukciju stiprinājumus, ieregulēšanas un palaišanas darbus, kā arī Būvdarbu izpildei nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi, nepieciešamo atļauju un licenču sagādāšanu, nodokļu un nodevu nomaksu, nepieciešamās un derīgās izpilddokumentācijas, t.sk. lietošanas instrukciju, noformēšanu un nodošanu PASŪTĪTĀJAM, izdevumus par patērēto enerģiju un citiem resursiem, tīrības nodrošināšanu būvdarbu veikšanas teritorijā, visu darbam nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu un apgaismojumu nodrošināšanu. |
| Būvprojekts | Daugavpils pilsētas Būvvaldē akceptētais SIA „LK projektu grupa” izstrādātais ”Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī” būvprojekts. |
| Būvlaukums | Teritorija 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, kurā tiek veikti Būvdarbi. |
| Garantijas periods | Līguma 7.2.punktā norādīts laika periods, kura laikā BŪVUZŅĒMĒJS ir atbildīgs par izpildīto Būvdarbu un tajos izmantoto materiālu un iekārtu kvalitāti. |
| Būvdarbu uzsākšanas diena | Šī LĪGUMA noslēgšanas (abpusējas parakstīšanas) diena. |

  - Šajā LĪGUMĀ, ja nav noteikts vai arī no konteksta neizriet savādāk:

    - Nodaļu virsraksti ir norādīti tikai ērtības nolūkā un tie nekādā veidā neierobežo un/vai neietekmē LĪGUMA noteikumu iztulkošanu un/vai piemērošanu;

    - Vārdi, kas lietoti vienskaitlī, ietver arī daudzskaitli, un otrādi.

- LĪGUMA priekšmets

  - BŪVUZŅĒMĒJS apņemas par LĪGUMĀ noteikto LĪGUMCENU nodrošināt būvdarbu veikšanu saskaņā ar projektu ”Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”.

  - PUSES vienojas, ka BŪVUZŅĒMĒJS veic visu Būvdarbus, saskaņā ar šo LĪGUMU, Latvijas Republikas (LR) normatīvo aktu prasībām.

- BŪVUŅĒMĒJA pienākumi

  - BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi ir nodrošināt:

    - visas nepieciešamās pārbaudes, testus un sertifikāciju;

    - nodrošināt Būvdarbu kvalitatīvu izpildi, tai skaitā būvlaukuma administrēšanu, Būvdarbu veikšanai nepieciešamo materiāltehniskās bāzes nodrošināšanu;

    - Būvdarbus izpildīt ar kvalitatīviem Būvprojektā norādītiem vai ar PASŪTĪTĀJU  saskaņotiem materiāliem, iekārtām, izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām;

    - veikt LĪGUMĀ noteiktos Būvdarbus augsti profesionālā līmenī, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un citiem tiesību aktiem, aizpildīt Būvdarbu žurnālu, kurš atspoguļo Būvdarba gaitu no tā sākuma līdz beigām, un tas tiek aizpildīts atbilstoši “Būvdarbu žurnāla aizpildīšanas instrukcijai”;

    - veikt šajā LĪGUMĀ paredzētos Būvdarbus kā neatkarīgs uzņēmējs ar savu būvtehniku un darbaspēku un nepiesaistot citus apakšuzņēmējus;

    - pilnā mērā materiāli atbildēt par savām iekārtām un mehānismiem būvlaukumā, nepieļaut alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanu Būvlaukumā.

    - pilnā mērā materiāli atbildēt par darba drošības un ugunsdrošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, apņemas ievērot tīrību un sanitārās normas, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt BŪVUZŅĒMĒJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Būvgružus un citus atkritumus BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi izved no Būvlaukuma. BŪVUZŅĒMĒJS saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasībām veic visus pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu kaitējuma un traucējuma izraisīšanu cilvēkiem un īpašumam, trokšņa un cita viņa darbības rezultātu ietekmi.

    - Būvdarbu izpildes procesā pakļauties PASŪTĪTĀJA norādījumiem un prasībām. Ja BŪVUZŅĒMĒJS uzskata, ka PASŪTĪTĀJA norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Būvdarbu izpildi, neatbilst Projekta dokumentācijai vai citādi var kaitēt Būvdarbu izpildei, viņa pienākums ir rakstveidā iesniegt PASŪTĪTĀJAM ziņojumu, kurā pamatoti argumentēti viņa iebildumi PASŪTĪTĀJA norādījumiem, pretējā gadījumā BŪVUZŅĒMĒJS pēc tam zaudē savas tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem.

    - nekavējoties rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, pretējā gadījumā BŪVUZŅĒMĒJS atbild par sekām neatkarīgi no viņa vainas šo apstākļu sakarā.

    - ievērot darba laiku Būvlaukumā – atbildīgajam darbu vadītājam un strādniekiem darbi jāuzsāk 8.00. Darba ilgums nedrīkst būt mazāks par 8 (astoņām) darba stundām. Nepieciešamības gadījumā pēc attiecīga PASŪTĪTĀJA pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM jānodrošina Būvdarbu izpilde divās maiņās.

    - piedalīties iepriekš noteiktajās būvsapulcēs;

    - pirms Būvdarbu uzsākšanas, šī Līguma izpildei nozīmēt būvlaukumā: atbildīgo Būvdarbu vadītāju, atestētus atbildīgos par darba drošību, ugunsdrošību un kravu drošu pārvietošanu, un ziņot par to PASŪTĪTĀJAM (iesniedzot rīkojuma oriģinālus un apliecību kopijas), kā arī nodrošināt visu Būvdarbu izpildes laiku ar atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu minēto personu klātbūtni būvobjektā;

    - pirms Būvdarbu uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM būvkomersantu reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;

    - patstāvīgi kontaktēties ar citiem Būvlaukumā nodarbinātiem uzņēmējiem, veikt saskaņojumus par darbu izpildi. Gadījumā, ja rodas šķēršļi, nekavējoties ziņot par to PASŪTĪTĀJAM;

    - nodrošināt, lai veicot Būvdarbus netiktu bojātas esošās konstrukcijas (tajā skaitā pazemes), izpildītie un izpildīšanā esošie Būvdarbi, nokrautie materiāli un iekārtas, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, citas ēkas vai zemes gabali, kā arī netiktu izdarīti neatļauti vai nepamatoti traucējumi būvlaukuma apkārtnē esošo ēku vai biroju, kā arī zemes īpašumu izmantošanai, un ka nekādā veidā netiek traucēta sabiedriskā kārtība, vide vai labiekārtošana.

    - uz PASŪTĪTĀJA rakstiskiem norādījumiem, priekšlikumiem un pieprasījumiem atbildi sniegt nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc šāda rakstiska iesnieguma saņemšanas;

    - nodrošināt PASŪTĪTĀJA brīvu piekļūšanu Būvdarbu izpildes vietai;

    - ne vēlāk kā līdz katra kalendārā mēneša 1.(pirmajam) datumam noformēt un iesniegt PASŪTĪTĀJAM apstiprināšanai Ikmēneša pieņemšanas-nodošanas aktu pēc PASŪTĪTĀJA noteiktas formas, kurā uzrāda saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafiku mēneša ietvaros veikto Būvdarbu apjomus un izmaksas;

    - sagatavot un iesniegt 3 (trīs) eksemplāros izpilddokumentāciju (t.sk., piegādāto būvizstrādājumu sertifikātus/atbilstības deklarācijas, izpildshēmas un citu saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nepieciešamo dokumentāciju) ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā apjomā, kā arī veikto Būvdarbu izpildshēmas elektroniskā formātā;

    - pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma LĪGUMĀ paredzēto Būvdarbu veikšanai iegādāties būvizstrādājumus no PASŪTĪTĀJA vai tā norādītajiem piegādātājiem. Šajā gadījumā Līgumcena tiek grozīta atbilstoši cenu starpībai, kas veidojas salīdzinot Tāmē (1.pielikums) un PASŪTĪTĀJA vai tā norādīto piegādātāju piedāvātās attiecīgo būvizstrādājumu cenas;

    - PASŪTĪTĀJA uzdevumā un pēc rakstiskas vienošanās noslēgšanas veikt šajā Līgumā neparedzētus papildus darbus par Tāmē norādītajiem vienību izcenojumiem;

    - Būvdarbu sagatavošanā un izpildē būt atbildīgam par Būvdarbu tehnoloģiskā sastāva izpildi;

    - BŪVUZŅĒMĒJS pirms Būvdarbu uzsākšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM apzīmogotu un parakstītu būvlaukumā nodarbināto darbinieku sarakstu (2.pielikums).

    - Būvdarbu izpildes laikā, kā arī Garantijas periodā novērst visus atklātos defektus un veikt nepieciešamos labojumus saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.

  - PUSES vienojas par sekojošiem Būvlaukumā veicamajiem pasākumiem:

    - pirms Būvdarbu uzsākšanas un to izpildes laikā  BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir veikt darba aizsardzības pasākumus un iekārtot darba vietas atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz darba aizsardzību;

    - BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības Būvdarbu laikā lietot telpas un laukumus Būvlaukumā, tiesības uzstādīt pagaidu būves un iekārtas, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu Būvlaukumā pēc saviem ieskatiem, kā arī glabāt būvmateriālus saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU;

    - BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir ievērot PASŪTĪTĀJA instrukcijas par Būvlaukuma teritorijas izmantošanu, materiālu uzglabāšanu un marķēšanu saskaņā ar PASŪTĪTĀJA kvalitātes vadības sistēmas procedūrās noteikto kārtību.

    - gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS nespēj Būvdarbus veikt šajā LĪGUMĀ noteiktajā termiņā, kavē jebkuru Būvdarbu veidu vai etapu, atsakās vai vilcina LĪGUMA  darbības laikā un garantijas laikā radušos defektu vai nepilnību novēršanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc savas izvēles pieprasīt BŪVUZŅĒMĒJAM papildus darbaspēka piesaistīšanu šo Būvdarbu daļai, šo Būvdarbu daļu nodot citiem darbu veicējiem vai veikt saviem spēkiem. BŪVUZŅĒMĒJS sedz PASŪTĪTĀJAM radušās izmaksas un zaudējumus, taču tas neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU no pārējo šī Līguma saistību izpildes. Šādi radušās izmaksas un zaudējumus PASŪTĪTĀJS bezstrīdus kārtībā ir tiesīgs ieturēt no BŪVUZŅĒMĒJAM izmaksājamām summām.

- Kvalitātes nodrošināšana

  - Puses nosaka sekojošus kvalitātes nodrošināšanas noteikumus:

    - Būvdarbu veikšanā izmantoto materiālu kvalitātei jāatbilst Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citām LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Projekta dokumentācijā norādītajām kvalitātes prasībām;

    - BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir Būvdarbu izpildes laikā, kā arī Garantijas periodā novērst visus atklātos Būvdarbu defektus par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem. BŪVUZŅĒMĒJS garantē Būvdarbu, kā arī Būvdarbos izmantoto materiālu un uzstādīto iekārtu kvalitāti visā šajā LĪGUMĀ noteiktajā Garantijas periodā.

- LĪGUMA dokumenti

  - PUSES vienojas, ka LĪGUMA dokumentiem tiek noteikta šāda prioritātes kārtība:

    - Šis LĪGUMS;

    - Būvprojekts;

    - Tāme (1.pielikums);

    - Būvlaukumā nodarbināto darbinieku sarakstu (2.pielikums), kā atsevišķs dokuments saskaņā ar Līguma 3.1.26.punktu.

  - Šis LĪGUMS un tā pielikumi izsaka PUŠU vienošanos pilnā apmērā. Visa iepriekšējā sarakste par šī LĪGUMA priekšmetu zaudē spēku.

- LĪGUMA termiņš un Būvdarbu pieņemšana - nodošana

  - PUSES vienojas noteikt, ka būvdarbu nodošana, ko apliecina PUŠU parakstīts visu Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akts, jāveic līdz 2014.gada 15.maijam, t.i. līdz visu Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

  - PUSES vienojas noteikt, ka:

    - Būvdarbu izpildes termiņa neievērošanas gadījumā, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,25% (nulle komats divdesmit pieci procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru kavējuma dienu.

    - Līgumsodu samaksa neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU no pienākuma izpildīt savas līgumsaistības, t.sk. zaudējumu atlīdzināšanas.

  - PUSES vienojas, ka šī LĪGUMA izpratnē noteikumus par LĪGUMA termiņu sapratīgu pagarināšanu var piemērot situācijā, ja LR teritorijā saskaņā ar LR valdības lēmumu ir noteikta ārkārtas situācija (nepārvaramas varas apstākļi), un šādu ārkārtas apstākļu rezultātā kādai no PUSĒM nav bijis iespējams izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības. PUŠU atbildība par nespēju pildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības ir noteiktas LĪGUMA 14.nodaļā.

  - BŪVUZŅĒMĒJS pirms visu Būvdarbu pabeigšanas uzaicina PASŪTĪTĀJU uz Būvdarbu nodošanu, BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM  nepieciešamo dokumentāciju pirms Būvdarbu nodošanas uzsākšanas.

  - Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem PASŪTĪTĀJAM tad, kad tiek abpusēji parakstīts visu Darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

  - Par visu Būvdarbu pieņemšanu tiek sastādīts visu Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abas PUSES. Katrai PUSEI paliek viens parakstīts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta eksemplārs. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS  nav apmierināts ar Būvdarbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt visu Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu, norādot jaunu saprātīgu termiņu, kurā BŪVUZŅĒMĒJAM ir jānovērš pieļautās kļūdas, trūkumus un nepilnības. Minētā termiņa (kļūdu, trūkumu un nepilnību novēršanai) norāde nav uzskatāma par Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Visu Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU no atbildības par pie Būvdarbu pieņemšanas un aktu parakstīšanas nekonstatētiem defektiem, trūkumiem.

- Atbildība

  - PUSES vienojas, ka šī LĪGUMA izpratnē  atbildība ir saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, kas nosaka preču un pakalpojumu drošību un kvalitāti, kā arī preču ražotāju un pakalpojumu sniedzēju atbildību.

- Garantijas

  - PUSES vienojas, ka Garantijas periods ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši jeb attiecīgi summēts kalendāro dienu skaits. Garantijas periods sākas līdz ar visu Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu.

- Līgumcena un maksājumi

  - Līgumcena ir EUR bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma noteikumiem.

  - BŪVUZŅĒMĒJS apliecina, ka pirms Tāmes (1.pielikums) sastādīšanas ir saņēmis un izpētījis visu Būvdarbu veikšanai nepieciešamo Būvprojekta dokumentāciju, tai skaitā tehniskos risinājumus, veicis uzmērījumus dabā, kā arī ir pilnībā iepazinies ar būvlaukuma apstākļiem un atzīst tos par atbilstošiem šī Līguma saistību izpildei atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

  - Līguma kopējā summa EUR ___________  (summa vārdiem).

  - PASŪTĪTĀJS veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz BŪVUZŅĒMĒJA norādīto bankas kontu.

  - Līgumcena izmaksājama BŪVUZŅĒMĒJAM, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem. Priekšnosacījums jebkādu Līgumā noteikto maksājumu veikšanai ir PUŠU rakstveidā apstiprināts izpildīto Būvdarbu pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka aktā norādītie Būvdarbi saskaņā ar šo LĪGUMU ir tikuši atbilstoši izpildīti līdz attiecīgā pieņemšanas nodošanas akta datumam.

  - PASŪTĪTĀJS veic rēķina apmaksu 30(trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

  - Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktās nepieciešamās dokumentācijas, kā arī šajā Līgumā noteikto datu neiesniegšana vai iesniegšana nepilnā apjomā ir viens no iemesliem PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos Būvdarbus.

- Būvprojekta grozījumi un Līgumcenas izmaiņas

  - PUSES vienojas par sekojošiem noteikumiem attiecībā par izmaiņu veikšanu Būvprojektā un Līgumcenā:

    - BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums veikt izmaiņas, kuras pieprasa PASŪTĪTĀJS;

    - Izmaiņas Līgumcenā ir iespējamas sekojošos gadījumos:

      - Ja PASŪTĪTĀJS ievieš izmaiņas Būvvaldē akceptētā Būvprojektā, ja uzdod BŪVUZŅĒMĒJAM veikt papildus LĪGUMĀ neparedzētus darbus;

      - ja PASŪTĪTĀJS uzdod BŪVUZŅĒMĒJAM neveikt jebkādu Būvdarbu daļu.

    - Izmaiņu gadījumā PASŪTĪTĀJS rakstiski informē BŪVUZŅĒMĒJU par nepieciešamību ieviest izmaiņas. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM piedāvājumu un izmaiņu uz Līgumcenu aprēķinu, ņemot vērā nemainīgas Vienības cenas, kā arī informāciju par izmaiņu ietekmi uz Būvdarbu laika grafiku. Līdzēji rakstveidā vienojas par izmaiņām. Jebkuru izmaiņu summa tiek attiecīgi pieskaitīta vai atņemta no Līgumcenas. Izmaiņu gadījumā, kuras samazina Līgumcenu, BŪVUZŅĒMĒJAM netiek maksāta nekāda kompensācija.

    - Ja jāvienojas par papildu un neparedzētām izmaksām, tad BŪVUZŅĒMĒJAM pēc pieprasījuma jāsniedz PASŪTĪTĀJAM pilnīga informācija par šīm izmaksām un to ietekmi uz LĪGUMA noteikumiem. Par katru šādu situāciju jābūt neatkarīga tehniskā eksperta atzinumam.

- Īpašums un risks

  - Mantiskās īpašuma tiesības uz Būvprojektu pieder PASŪTĪTĀJAM, un BŪVUZŅĒMĒJS nav tiesīgs izmantot ne Būvprojektu kopumā, ne kādu tā daļu citā veidā, kā tas noteikts šajā LĪGUMĀ.

- Uzraudzība

  - PUSES vienojas, ka Būvuzraudzība tiek veikta saskaņā ar LR Būvniecības likumu un LBN.

- Kopīgas sapulces un darbības

  - PUSES vienojas noteikt, ka LĪGUMA sarunas netiks protokolētas.

  - PUSES vienojas, ka sarunas notiks PASŪTĪTĀJA birojā vai tā noteiktā vietā.

  - PUSES vienojas noteikt, ka par visām pārbaudēm BŪVUZŅĒMĒJS informē PASŪTĪTĀJU iepriekš.

  - PUSES vienojas, ka PASŪTĪTĀJS pārņem visus riskus ar visu Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanu.

- LĪGUMA izbeigšana un pārņemšana

  - PUSES vienojas noteikt sekojošus noteikumus:

    - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, iesniedzot BŪVUZŅĒMĒJAM rakstisku paziņojumu, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja:

      - BŪVUZŅĒMĒJS Būvdarbus veic nekvalitatīvi, Būvdarbos neizmanto PUŠU saskaņotos materiālus, komponentus, un/vai nenovērš konstatētos trūkumus abu PUŠU saskaņotā laika periodā;

      - BŪVUZŅĒMĒJS nepilda šī Līguma noteikumus un šo saistību neizpildi nav novērsis arī 10 (desmit) dienu laikā no PASŪTĪTĀJA rakstveida brīdinājuma saņemšanas;

      - BŪVUZŅĒMĒJS ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir pasludināts par maksātnespējīgu.

      - Ja PASŪTĪTĀJS pārtrauc vai aptur šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi.

    - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS atkāpjas no LĪGUMA, pamatojoties uz Līguma 14.1.1.4.punkta noteikumiem, PASŪTĪTĀJS apmaksā BŪVUZŅĒMĒJA faktiski veikto darbu, pamatojoties uz PUŠU parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu par attiecīgajā periodā izpildīto Būvdarbu apjomu.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt LĪGUMĀ noteiktos līgumsodus no jebkura maksājuma, ko tas saskaņā ar šo LĪGUMU maksā BŪVUZŅĒMĒJAM.

  - PUSES vienojas noteikt, ka BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja:

    - PASŪTĪTĀJS vairāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienas nav veicis BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto rēķinu apmaksu.

    - PASŪTĪTĀJS ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir pasludināts par maksātnespējīgu.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - PUSES vienojas attiecībā par atbildību nepārvaramas varas apstākļos noteikt sekojošo:

    - Neviena no PUSĒM nav uzskatāma par vainīgu, ja tā nav spējusi pildīt saistības, kas tai uzliktas ar šo Līgumu vai tā sakarā, ja šai PUSEI savas saistības nav ļāvuši pildīt jebkādi apstākļi, kas neatrodas tās kontrolē (nepārvaramas varas apstākļi), piemēram, ugunsgrēks, plūdi, eksplozijas, nelaimes gadījumi, ārkārtējs stāvoklis, sacelšanās, karš, streiki vai citi līdzīgas dabas ietekmīgi notikumi vai apstākļi. Valsts varas iestādes, vietējās varas iestādes vai starptautiskas organizācijas saistoši rīkojumi, kuru cēlonis nav BŪVUZŅĒMĒJA nelikumīga rīcība, darba strīdi vai blokādes, vai arī piegādātāju nespēja pildīt līguma noteikumus jebkura augšminētā iemesla dēļ ir uzskatāmi par pielīdzināmiem nepārvaramas varas apstākļiem

    - PUSE, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļiem, paziņo par to otrai PUSEI trīs (3) darba dienu laikā pēc šādu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās un iesniedz ziņojumu ar kompetentas iestādes izsniegtu atsauci, šādā ziņojumā minot augšminēto apstākļu apstiprinājumu un aprakstu.

    - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā šis Līgums nav spēkā ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem, katrai no PUSĒM ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu.

- Strīdi un to risināšana

  - PUSES vienojas noteikt sekojošu strīdu risināšanas kārtību:

    - Jebkurš un katrs strīds par šo līgumu, tā dokumentiem, to interpretāciju, līguma izpildi jārisina sekojošā kārtībā. Prasītājam jāiesniedz sava pretenzija, tās pamatojums un pierādījumi rakstiski atbildētājam. Ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc šādas rakstiskas pretenzijas saņemšanas, PUŠU pārstāvjiem ir jāuzsāk sarunas, lai atrisinātu strīdu savstarpēji vienojoties;

    - Ja PUSES nevar atrisināt strīdu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tas tiek izskatīts Latvijas Republikas valsts tiesā saskaņā ar spēkā esošiem tiesību un normatīvajiem aktiem.

- Papildus noteikumi

  - BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pildīt šajā Līgumā noteiktos pienākumus un saistības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

  - PUSES iesniedz viena otrai paziņojumus un informāciju, kā arī atbild uz tiem rakstiski Līgumā noteiktajā termiņā. Gadījumos, kad Līgumā nav noteikts konkrēts termiņš viena PUSE apņemas atbildēt otrai pusei uz rakstiskiem paziņojumiem un dot vai pamatoti atteikt savu piekrišanu piecu (5) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas.

  - BŪVUZŅĒMĒJS pilnvaro savu pārstāvi (kontaktpersonu) šī LĪGUMA izpildes ietvaros:

| Atbildība | Persona | Tālrunis | Mobilais | Fakss | e-pasts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - PASŪTĪTĀJS  pilnvaro savu pārstāvi (kontaktpersonu) šī LĪGUMA izpildes ietvaros:

| Atbildība | Persona | Tālrunis | Mobilais | Fakss | e-pasts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pušu rekvizīti un paraksti:

| BŪVUZŅĒMĒJS |  | PASŪTĪTĀJS SIA „Labiekārtošana-D” Reģ.Nr.41503003033 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 Banka: NORDEA bank Finland Plc Latvijas filiālē Kods:NDEALV2X Konts: LV76NDEA0000083091324 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valdes loceklis S.Blagoveščenskis |
| Z.V. |  | Z.V. |

5.pielikums CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums: „Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.L2014/5.

Piedāvātā pozīcija projektā:	_______________

| Vārds: |  |
| --- | --- |
| Uzvārds: |  |
| Dzimšanas datums: |  |
| Izglītība: |  |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 8. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Citas iemaņas: |  |
| 10. | Patreizējais amats: |  |
| 11. | Specializācija: |  |

| 12. Darba pieredze: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

13. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| No līguma parakstīšanas dienas | * |

* provizoriskie dati

kā _______________________ strādāt pie līguma „Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu „Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.L2014/5, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums PRETENDENTA MATERIĀLĀS BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

| Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri | Daudzums /gab./ | Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašums vai noma/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |

7.pielikums PROJEKTA SKICES