apstiprinĀts
Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2014. gada 21. jūlija sēdē (protokols Nr.1)

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks

___________________ V.Nikolajevs

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

- „Telpu renovācijas darbi arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domei piederošās ēkas pagrabstāvā un logu nomaiņa”

Identifikācijas numurs DPD 2014/37

Daugavpils, 2014

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2014/37

  - Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, NMR Nr. 90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

  - Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Ainārs Streiķis, tālr.: 65404320, e-pasts: ainars.streikis@daugavpils.lv.

  - Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris Viktors Nikolajevs, tālr.: 65476062; mob.tālr.: 29441553, e-pasts: viktors.nikolajevs@daugavpils.lv.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

  - Objekta apskate: Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs. Objekta apskate ir iespējama divas darba dienas iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu tehniskajos jautājumos.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: Telpu renovācijas darbi arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domei piederošās ēkas pagrabstāvā un logu nomaiņa, atbilstoši tehniskai specifikācijai (2.pielikums).

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:

    - A.DAĻA: „Telpu renovācijas darbi arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domei piederošās ēkas pagrabstāvā”;

      - Paredzamā līguma izpildes termiņš: 45 (četrdemit piecu) kalendāro dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta par objekta nodošanu remonta darbu veikšanai parakstīšanas dienas;

      - Paredzamā līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas domei piederošās ēkas pagrabstāvs K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī;

      - Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods 45453000-7 (kapitālais remonts un kosmētiskais remonts).

    - B.DAĻA: „Logu un durvju nomaiņa Daugavpils pilsētas domei piederošās ēkās”.

      - Paredzamā līguma izpildes termiņš: 45 (četrdemit piecu) kalendāro dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta par objekta nodošanu remonta darbu veikšanai parakstīšanas dienas;

      - Paredzamā līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas domei piederošajās ēkās K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (kabinetā Nr.1 logi - 5.gb.) un K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī (pirmajā stāvā logi – 4.gb. un durvis - 1.gb.; otrajā stāvā logi kabinetos Nr.202,203,205,206 – 7.gb.);

      - Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods 45421100-5 (durvju un logu, un to saistīto komponentu uzstādīšana).

  - Pretendentam līguma noslēgšanas gadījumā A.DAĻĀ, saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 3.2.¹ nodaļu, arhīva ierīkošanai, pieaicinot attiecīgo speciālistu projektēšanas jomā jāsastāda apliecinājuma karte (3.eks.).

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu vienā vai vairākās iepirkuma daļās.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

  - Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 205.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

  - Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2014. gada 1. augusta, plkst. 10.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

  - Piedāvājumu atvēršanas datums nav noteikts.

  - Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

„Telpu renovācijas darbi arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domei piederošās ēkas pagrabstāvā un logu nomaiņa”

Identifikācijas numurs DPD 2014/37

neatvērt līdz 2014. gada 1. augustam, plkst. 10:00.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem notariāli apliecinātu tulkojumu.

  - Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

  - Pieteikums, apliecinājums, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums un citi dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

  - Aizpildot finanšu piedāvājumu un lokālo tāmi, cenā jāiekļauj visus izdevumus un visus iespējamos riskus.

  - Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

- Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Prasības pretendentiem:

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

    - Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

    - Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

  - Kvalifikācijas apliecināšanai pretendents iesniedz šādus dokumentus:

    - Pieteikumu dalībai iepirkumā (1.pielikums);

    - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdotu reģistrācijas apliecības apliecināta kopiju (ja tāda ir izsniegta) vai Valsts ieņēmumu dienesta izdotu saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju, ja mērnieks ir pašnodarbināta persona;

    - Pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

    - Pretendenta speciālistu saraksts pievienojot profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanai:

      - atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija, kas apliecina tiesības veikt ēku būvdarbu vadīšanu;

      - būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (ja piesakās A.DAĻĀ);

      - būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana (ja piesakās A.DAĻĀ).

Speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas.

Pretendents darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

    - Informācija par Pretendenta pieredzi līdzīgu būvdarbu veikšanā iepriekšējo triju gadu laikā (svarīgākie izpildītie līgumi, kuru līgumcena vienāda vai lielāka par pretendenta piedāvāto). Ja Pretendents ir reģistrēts mazāk nekā trīs gadus, norāda informāciju par faktisko laika posmu. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti.

    - Galveno izmantojamo būvmateriālu un konstrukciju apraksts un apliecinājums, ka par tiem būvdarbu laikā tiks iesniegti atbilstības sertifikāti.

    - Pretendenta apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.

    - Darbu izpildes grafiks (nedēļās) tabulas veidā, norādot remontdarbu nosaukumus un to veikšanas laiku.

    - Finanšu piedāvājums (3.pielikums), pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Lokālajā tāmē norādīt tehnoloģisko operāciju secību un remontdarbiem plānotos materiālus.

    - Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona.

    - Apakšuzņēmēju un personu uz kuru iespējām pretendents balstās (5.2.4.apakšpunkts) sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem vai pretendents balstās uz citu personu profesionālajām spejām) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei. Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam, uz kura iespējām pretendents balstās, ir jābūt reģistrētam, licencētam un sertificētam atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam, ņemot vērā saistību daļu, kuru attiecīgajam apakšuzņēmējam paredzēts pildīt saskaņā ar Pretendenta piedāvājumā noteikto.

  - Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

    - Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

    - ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

    - pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

    - pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents iesniedzis neatbilstošu tehnisko vai finanšu piedāvājumu;

    - Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma, tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma prasībām.

  - Iepirkuma komisija:

    - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

    - Pārbaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības;

    - Pārbaudīs tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām;

    - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

    - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Neatbilstošie kandidāti tiks izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā;

    - Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

    - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

- Iepirkuma komisijas darbība

  - Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

  - Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

  - Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

  - Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

  - Komisijai ir šādas tiesības:

    - pieprasīt izskaidrot tehniskajā specifikācijā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;

    - lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

    - pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīvu iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

  - Komisijai ir šādi pienākumi:

    - izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

    - pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

    - pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

  - Komisijas darba organizācija:

    - Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

      - organizē un vada komisijas darbu;

      - nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

      - sasauc un vada komisijas sēdes.

  - Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

  - Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.

  - Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu.

  - Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

- Citi jautājumi

  - Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija – darbu apjomu saraksts;

- Finanšu piedāvājums;

- Uzņēmuma līguma projekts;

- Būves pagarbstāva plāna shēma.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## „Telpu renovācijas darbi arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domei

## piederošās ēkas pagrabstāvā un logu nomaiņa”
Identifikācijas numurs DPD 2014/37

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Telpu renovācijas darbi arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domei piederošās ēkas pagrabstāvā un logu nomaiņa”, identifikācijas numurs DPD 2014/37, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Iesniedz piedāvājumu šādai/ām iepirkuma daļai/ām:__________________________

- _____________(nosaukums) apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## Telpu renovācijas darbi arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domei

## piederošās ēkas pagrabstāvā un logu nomaiņa”
Identifikācijas numurs DPD 2014/37

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA APJOMU SARAKSTS

A.DAĻA „Telpu remonts arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domes ēkas Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī pagrabstāvā” (ja piesakās)

| Nr.p.k. | kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Būvdarbu apjomi: |  |  |
|  |  | 1.1.Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1 |  | Logu bloku demontāža | m2 | 4,22 |
| 2 |  | Vecā krāsojuma, apmetuma noņemšana no sienām | m2 | 112,01 |
| 3 |  | Vecā krāsojuma noņemšana no griestiem | m2 | 69,50 |
| 4 |  | Grīdu seguma ar pamatni nojaukšana | m2 | 41,22 |
| 5 |  | Krāsns demontāža | gb | 1,00 |
|  |  | kopā: |  |  |
|  |  | 1.2.Starpsienas |  |  |
| 1 |  | Starpsienu no ugunsdroša reģipša montāža ar min. vati „Paroc” 75 mm (b=100mm) | m2 | 30,74 |
|  |  | kopā: |  |  |
|  |  | 1.3. Grīdu pamatnes, segumi |  |  |
| 1 |  | Šķembu pamatnes, b=150 mm, izveidošana | m3 | 6,18 |
| 2 |  | Grīdu betonēšana, b=70 mm, ar stiegrošanu | m2 | 41,22 |
| 3 |  | Grīdu gruntēšana | m2 | 41,22 |
| 4 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 41,22 |
| 5 |  | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 35,70 |
| 6 |  | Sliekšņu uzstādīšana | m | 1,60 |
| 7 |  | Grīdu remonts zem krāsns | kpl | 1,00 |
|  |  | kopā: |  |  |
|  |  | 1.4. Aiļu aizpildījumu elementi |  |  |
| 1 |  | Iekšējo ugunsdrošo durvju bloku uzstādīšana (800x2100 mm; EI-60) | gb | 2 |
| 2 |  | Furnitūras uzstādīšana | kpl | 2 |
| 3 |  | Durvju apmāju pielīmēšana | m | 22,00 |
| 4 |  | Koka logu bloku montāža | gb | 2 |
| 5 |  | Koka logu bloku ar izvadam ventilācijai montāža | gb | 2 |
|  |  | kopā: |  |  |
|  |  | 1.5. Apdares darbi |  |  |
| 1 |  | Sienu virsmu gruntēšana | m2 | 173,49 |
| 2 |  | Sienu apstrāde ar pretpelējuma sastāvu | m2 | 56,27 |
| 3 |  | Sienu virsmu apmešana | m2 | 56,27 |
| 4 |  | Sienu virsmu špaktelēšana | m2 | 173,49 |
| 5 |  | Sienu virsmu krāsošana ar krāsu „Bindo 20” | m2 | 173,49 |
| 6 |  | Griestu gruntēšana | m2 | 69,50 |
| 7 |  | Griestu apstrāde ar pretpelējuma sastāvu | m2 | 41,22 |
| 8 |  | Griestu virsmu apmešana | m2 | 41,22 |
| 9 |  | Griestu špaktelēšana |  | 69,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 |  | Griestu krāsošana ar krāsu „Bindo 20” | m2 | 69,50 |
|  |  | kopā: |  |  |
|  |  | 1.6. Dažādi darbi |  |  |
| 1 |  | Būvgružu savākšana un iekraušana konteinerā, transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | m3 | 6,00 |
|  |  | kopā: |  |  |
|  |  | - Specializētie darbi – iekšējie tīkli, sistēmas |  |  |
|  |  | - Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi |  |  |
| 1 |  | Sadales skapis AS | gb | 1 |
| 2 |  | Trispolīgs automāts | gb | 1 |
| 3 |  | Vienpolīgs automāts | gb | 4 |
| 4 |  | Kopņu bloks | gb | 1 |
| 5 |  | Kontaktligzda 1-v 16A 230V | gb | 5 |
| 6 |  | Vienpolu slēdzis 220V 16A | gb | 3 |
| 7 |  | 1-v montāžas kārba | gb | 8 |
| 8 |  | Savienošanas kārba | gb | 3 |
| 9 |  | Gaismeklis ar luminiscentām lampām 4x18W | gb | 8 |
| 10 |  | Gaismeklis 1x100W,IP65 | gb | 2 |
| 11 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x1.5 | m | 40,00 |
| 12 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x2,5 | m | 30,00 |
| 13 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x4.0 | m | 30,00 |
| 14 |  | Gofra d=20mm | m | 20,00 |
| 15 |  | Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai | kpl | 1 |
| 16 |  | Demontāža | kpl | 1 |
| 17 |  | Caurumu izsišana, zobrievijums | kpl | 1 |
| 18 |  | Elektriskie mērījumi par izolācijas, izpilddokumentāciia | kpl | 1 |
|  |  | kopā: |  |  |
|  |  | 2.2.Iekšējas apkures sistēmas |  |  |
| 1 |  | Radiatoru montāža un pieslēgšana pie apkures tīkliem ar cauruļu nomaiņu | gb | 4 |
|  |  | kopā: |  |  |
|  |  | 2.3.Vēdināšana |  |  |
| 1 |  | Vēdināšanas darbi ar projektēšanu (t.sk. rekuperatora montāža) | m2 | 41,22 |
|  |  | kopā: |  |  |
|  |  | 2.4.Vājstrāvas tīkli |  |  |
|  |  | Apsardzes signalizācijas sistēma |  |  |
| 1 |  | Apsardzes panelis | gab | 1 |
| 2 |  | Akumulators 12V7Ah | gab | 1 |
| 3 |  | Klaviatūra | gab | 1 |
| 4 |  | Kustības detektors | gab | 2 |
| 5 |  | Sirēna | gab | 1 |
| 6 |  | Signalizācijas kabelis 4x0,22 | m | 40,00 |
|  |  | Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai | kpl | 1 |
|  |  | kopā: |  |  |
|  |  | 3.Apliecinājuma kartes sastādīšana |  |  |
| 1 |  | Apliecinājuma karte | Kpl. | 1 |
|  |  | Kopā: |  |  |
|  |  | Kopā: |  |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA APJOMU SARAKSTS

B.DAĻA „Logu un durvju nomaiņa Daugavpils pilsētas domei piederošajā ēkā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (kabinetā Nr.1 - 5.gb.) un K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī (pirmajā stāvā logi – 4.gb. un durvis - 1.gb.; otrajā stāvā logi kabinetos Nr.202,203,205,206 – 7.gb.)” (ja piesakās)

| Nr.p.k. | kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Krišjāņa Valdemāra iela 1 |  |  |
| 1 |  | Logu bloku (1,71*1,46) demontāža un montāža ar logu ailsānu siltināšanu un apdari, ar palodzēm un noteknēm | gb | 5 |
|  |  | Logu bloks PVC (sk.piezīmi) | gb | 5 |
| 2 |  | Būvgružu novākšana un utilizācija | m3 | 0,5 |
|  |  | kopā: |  |  |
|  |  | - Krišjāņa Valdemāra iela 13 |  |  |
| 1 |  | Logu bloku (1,72*1,72) demontāža un montāža ar logu ailsānu siltināšanu un apdari, ar palodzēm un noteknēm | gb | 3 |
|  |  | Logu bloks PVC (sk.piezīmi) | gb | 3 |
| 2 |  | Logu bloku (1,72*1,70) demontāža un montāža ar logu ailsānu siltināšanu un apdari, ar palodzēm un noteknēm | gb | 1 |
|  |  | Logu bloks PVC (sk.piezīmi) | gb | 1 |
| 3 |  | Durvju bloks (2.10*0.92) demontāža un montāža ar apdari | gb | 1 |
|  |  | Durvju bloks PVC (sk.piezīmi) | gb | 1 |
| 4 |  | Logu bloku (1,71*1,14) demontāža un montāža ar logu ailsānu siltināšanu un apdari, ar palodzēm un noteknēm | gb | 7 |
|  |  | Logu bloks PVC (sk.piezīmi) | gb | 7 |
| 5 |  | Būvgružu novākšana un utilizācija | m3 | 1,5 |
|  |  | kopā: |  |  |
|  |  | Kopā: |  |  |

Piezīme: Papildu prasības logiem, durvīm un iesniedzamie dokumenti:

- 5-kameru PVC profils ar siltumcaurlaidības koeficentu Uf=1,3W/m2K, armēts ar cinkotā tērauda profilu ar sienas biezumu ne mazāku kā 1,5 mm, logu būvdziļums – 70 mm.

- Stikla paketes logiem Kr.Valdemāra ielā 1 – 2-kameru stikla paketes, Ug =0,7W/m2K,  Kr.Valdemāra ielā 13 - 1-kameru stikla paketes, Ug =1,1W/m2K.

- Pretendents sniedz informāciju par PVC logu, durvju un stikla pakešu ražotāju un Pasūtītājam iesniedz Ražotāja rakstisku apliecinājumu (oriģinālu) par gatavību sadarboties ar Pretendentu un izgatavot tehniskajā specifikācijā norādīto PVC logu un durvju daudzumu, pievienojot PVC logu un stikla pakešu Ražotāja ražošanas procesa kontroles sertifikātu apliecinātas kopijas par produkta atbilstību noteiktajam standartam.

- Pretendents iesniedz Pasūtītājam PVC logu un durvju ekspluatācijas īpašību deklarāciju par produkta atbilstību saskaņotajam standartam EN 14351-1+A1:2010, klāt pievienojot ES akreditētā iestādē veiktu deklarēto īpašību pārbaužu protokolu apliecinātas kopijas produkta veiktspējas raksturlielumiem:

  - Noturība pret vēja slodzi  – ne zemāka par klase C5;

  - Ūdens necaurlaidība – ne zemāka par klase E900;

  - Gaisa caurlaidība – ne zemāka par klase 4.

- Pretendents iesniedz Pasūtītājam PVC profila ražotāja atbilstības deklarāciju.

- Pretendents iesniedz Pasūtītājam ES akreditētā iestādē izsniegtu apliecinājumu, ka logu un durvju ražošanai piedāvātais PVC  profils paredzēts logu un durvju izgatavošanai dzīvojamām un sabiedriskām ēkām.

- Ja Pretendenta piedāvātie PVC logi un durvis netiek izgatavoti Latvijā, Pretendents iesniedz Pasūtītājam LLDRA eksperta izsniegtu atzinumu (oriģinālu) par piedāvāto PVC logu un durvju atbilstību standartam LVS EN 14351-1 un Latvijas būvnormatīvu prasībām, un apliecinošo dokumentu (deklarācijas un CE marķējums) atbilstību standarta LVS EN 14351-1  un ES Regulas  Nr.305/2011 prasībām.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## „Telpu renovācijas darbi arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domei

## piederošās ēkas pagrabstāvā un logu nomaiņa”
Identifikācijas numurs DPD 2014/37

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī

2014.gada ____.jūlijā

- A.DAĻA: „Telpu renovācijas darbi arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domei piederošās ēkas pagrabstāvā” (ja piesakās):

1. Iepazinušies ar Nolikumu „Telpu renovācijas darbi arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domei piederošās ēkas pagrabstāvā un logu nomaiņa” identifikācijas numurs DPD 2014/37 piedāvājam veikt telpu remontu Daugavpils pilsētas domes ēkās un pabeigt to 45 (četrdemit piecu) kalendāro dienu laikā par šādu cenu:

|  | Līgumcena bez PVN | Līgumcena ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Telpu renovācijas darbi arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domei piederošās ēkas pagrabstāvā Daugavpils pilsētas domes ēkā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī |  |  |

2. Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijās norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei.

3. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, uzsākt un pabeigt remontdarbus Piedāvājumā noteiktajā laikā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

- B.DAĻA: „Logu un durvju nomaiņa Daugavpils pilsētas domei piederošajās ēkās” (ja piesakās):

1. Iepazinušies ar Nolikumu „Logu un durvju nomaiņa Daugavpils pilsētas domei piederošās ēkās” identifikācijas numurs DPD 2014/37 piedāvājam veikt telpu remontu Daugavpils pilsētas domes ēkās un pabeigt to 45 (četrdemit piecu) kalendāro dienu laikā par šādu cenu:

|  | Līgumcena bez PVN | Līgumcena ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Logu nomaiņa Daugavpils pilsētas domei piederošajā ēkā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī un logu un durvju nomaiņa Daugavpils pilsētas domei piederošajā ēkā Kr.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī |  |  |

2. Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijās norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei.

3. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, uzsākt un pabeigt remontdarbus Piedāvājumā noteiktajā laikā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

## „Telpu renovācijas darbi arhīva ierīkošanai Daugavpils pilsētas domei

## piederošās ēkas pagrabstāvā un logu nomaiņa”
Identifikācijas numurs DPD 2014/37

PROJEKTS

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par telpu remontu Daugavpils pilsētas domes ēkās

Daugavpilī, 2014.gada ____._________					Nr.___________

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, (turpmāk – Pasūtītājs), Domes izplddirektora Andreja Kursīša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.¹ punktu, no vienas puses, un

“___________”, reģ.Nr _____________, juridiskā adrese: ______________________, (turpmāk – Būvuzņēmējs), _______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, no otras puses, bet abi kopā – “Puses „ vai “Līdzēji”,

pamatojoties uz Iepirkuma komisijas 2014.gada __.__________ lēmumu iepirkuma “Remontdarbi Daugavpils pilsētas domei piederošajās ēkās” Identifikācijas numurs DPD 2014/37 ___.DAĻĀ: __________ (turpmāk – Iepirkums), noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentācijas prasības, veikt _____________________________________________________________________ (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Būvuzņēmēja sagatavoto lokālo tāmi  un darbu izpildes grafiku (pielikumā).

  - Darbi tiks veikti ____________________________________________________(turpmāk – Objekts).

  - Darbi sevī ietver visus Līgumā un lokālajā tāmē noteiktos nepieciešamos demontāžas darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.

II. Darbu apjoms un izpildes termiņi

- Būvuzņēmējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus 45 (četrdemit piecu) kalendāro dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta par objekta nodošanu remonta darbu veikšanai parakstīšanas dienas.

- Būvuzņēmējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 1 (pirmajā) darba dienā no pieņemšanas-nodošanas akta par objekta nodošanu remonta darbu veikšanai parakstīšanas dienas.

- Būvuzņēmējs pirms darbu uzsākšanas ieceļ sertificētu atbildīgo darbu vadītāju. Atbildīgais darbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas.

- Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

III. Būvuzņēmēja pienākumi

  - Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā un Iepirkuma dokumentācijā minētās prasības un lokālajā tāmē norādītos darbu apjomus.

  - Remontdarbus pēc iespējas veikt ārpus domes darba laika – ne agrāk kā no plkst 15.00.

  - Sagatavot darbu veikšanai nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.

  - Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā.

  - Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem.

  - Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas.

  - Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem.

  - Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību.

  - Noteikt atbildīgo personu par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

  - Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

  - Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus (elektroenerģija, ūdens, kanalizācija telekomunikāciju pakalpojumi u.tml.), ja tādi rodas darbu izpildes laikā.

  - Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

  - Nodrošināt tīrību Objektā.

  - Nodrošināt regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina.

  - Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi.

  - Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

  - Pildīt visus citus no šī Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

IV. Pasūtītāja pienākumi

4.1.	Norēķināties ar Būvuzņēmēju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.2.	Nodrošināt Būvuzņēmējam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.

4.3.	Nodrošināt iespēju pieslēgties nepieciešamajām komunikācijām: elektrība, ūdens u.c.

4.4.   Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu (12.7.2. apakšpunkts).

V. Maksāšanas noteikumi.

5.1.	Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda _____________ EUR (___________________________).

5.2. 	Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajai daļai, PVN, kas sastāda _______________ EUR (_________________________), valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

5.3.	Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem, kas minēti līguma 1.2.punktā un tāmē.

5.4.	Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta par faktiski izpildītiem darbiem. Apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Būvuzņēmēja izsniegtu rēķinu.

5.4.	Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

VI. Darbu nodošana Pasūtītājam

6.1.	Piecu darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

6.2.	Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.

6.3.	Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

VII. Garantijas

  - Būvuzņēmējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Būvuzņēmēja izpildīto darbu garantijas termiņš ir pieci kalendārie gadi skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

  - Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu un apjomu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto defektu novēršanas termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu.

  - Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

VIII. Atbildība

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

  - Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

  - Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

IX. Sankcijas

  - Ja Būvuzņēmējs neuzsāk darbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 2.2. punktu, tad veicot galīgo norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

  - Ja Būvuzņēmējs nokavē darbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no tās.

  - Ja Pasūtītājs kavē šī līguma V.nodaļā noteiktos maksājumus, tas maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no tās.

X. Nepārvarama vara

  - Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  XII. nodaļā norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

  - Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.

  - Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

XI. Līguma laušana un darbu pārtraukšana

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam  rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

11.1.1.	ja Būvuzņēmējs nokavē darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

    - ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

11.1.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

    - pret Būvuzņēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, ja tiek piemērota sanācija) vai uzsākta tā likvidācija;

11.1.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

11.2.	Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

XII. Nobeiguma noteikumi

12.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

12.2. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

12.3. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

12.4. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

12.5. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

12.6. Līgums ir sastādīts uz 5 lapām ar lokālo tāmi, darbu izpildes grafiju un plāna shēmu pielikumā, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12.7. Par līguma izpildi saistīto jautājumu atbildīgās personas:

12.7.1. No Pasūtītāja puses: Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris Viktors Nikolajevs, tālr.: 65476062; mob.tālr.: 29441553, e-pasts: viktors.nikolajevs@daugavpils.lv;

12.7.2. No Būvuzņēmēja puses: _____________________________________________.

Pielikumā:	1. Lokālā tāme;

2. Darbu izpildes grafiks;

3. Būves pagarbstāva plāna shēma (A.DAĻĀ)

XIII. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr. 90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401 A/S SWEDBANK, kods:HABALV22 Konts LV69HABA 0001402041250 Tālr. 654 04338, Fakss 654 21941 Domes izpilddirektors ________________________A.Kursītis | BŪVUZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |