**13.03.2020.**

**Turpinās būvdarbi ēkā 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **W:\Objektu fotofiksacija\2020\Pansionats\IMG-20200215-WA0001.jpg** |

Atbilstoši 2019.gada 09.decembrī noslēgtajam līgumam ar SIA „STRUCTUM”, turpinās energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbi. 2020.gada februārī būvdarbuizpilde ir 20.62% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, objektā veikti cokola siltināšanas un siltummezgla ierīkošanas darbi, ka arī uzsākti fasādes un pārseguma siltināšanas darbi. Būvdarbu laikā autoruzraudzību veic SIA „Fortum”, būvuzraudzību SIA „REM PRO”.

Būvdarbi notiek Eiropas Savienības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/17/I/056 ietvaros.

***Projekta mērķis*** *ir**sekmēt Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkas 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanu ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanu.*

***Projekta realizācijas termiņš*** *ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.*

***Projekta kopējās izmaksas ir EUR*** *168 207.84, no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir*

*EUR 131 825.35, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 112 051.55*

Sagatavoja:

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākā eksperte projekta jautājumos Helēna Trošimova

