| PR 7 20.10.2014 | ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ziņas |
| --- | --- |

Par rekonstrukcijas darbiem Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros

ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros ir pabeigti rekonstrukcijas darbi un gatavoti nodošanai ekspluatācijā šādi objekti: Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestāde Stacijas ielā 45, Daugavpilī, Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku ielā 66, Daugavpilī, Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde, Smilšu ielā 100, Daugavpilī, Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas ielā 104A, Daugavpilī.

Šā gada laikā ekspluatācijā jau ir nodotas četras Daugavpils pilsētas  pirmsskolas izglītības iestādes: Daugavpils 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Podnieku ielā 1, Daugavpilī, Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestāde, Strādnieku ielā 56, Daugavpilī, Daugavpils 30.pirmsskolas izglītības iestāde, Tukuma ielā 47a, Daugavpilī un Daugavpils 15.pirmsskolas izglītības iestāde, Ventspils ielā 2A, Daugavpilī.

Objektos tika veikti rekonstrukcijas darbi: ārsienu un cokola siltināšana; pirmā stāva jaunas grīdas izbūve ar siltinājuma slāni; pagraba pārseguma siltināšana; jumta pārseguma siltināšana un seguma atjaunošana; ūdens noteces sistēmas rekonstrukcija; esošo koka rāmjos logu, stikla bloku un durvju nomaiņa uz jauniem pakešu logiem un durvīm; siltumapgādes cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņa; jauna automātiskā siltummezgla uzstādīšana; jauno radiatoru uzstādīšana ar termoregulatoriem; jaunu žāvēšanas skapju apavu un drēbju žāvēšanai uzstādīšana; piespiedu ventilācijas izbūve ar siltuma atgūšanas (rekuperācijas) sistēmu, kā arī tika ierīkota zibensaizsardzība un zemējums, ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka izziņošanas sistēmas.

Projekta mērķis ir veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tādejādi veicinot pilsētvides pieejamības un pievilcības attīstību.

Rekonstrukcijas darbi 8 Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs (astoņās) veikti ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās”, vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/012//080 ietvaros, sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (www.vraa.gov.lv), Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6. prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: līdz 2014.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas - EUR 4 036 831.04 no tiem:

ERAF finansējums - EUR  3 431 305.17 jeb 85%

Latvijas valsts ieguldījums -  EUR  121 104.89, jeb 3%

Daugavpils pašvaldības finansējums - EUR  484 420.98 jeb 12%.

Informāciju  sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas eksperte projektu jautājumos D.Briška, tālr. 65476061