| PR 5 10.03.2014 | ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ziņas |
| --- | --- |

Turpinās rekonstrukcijas darbi Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros

Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestādē, Jātnieku ielā 66, Daugavpilī, Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestādē, Smilšu ielā 100, Daugavpilī, Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestādē, Bauskas ielā 104A, Daugavpilī, turpinās rekonstrukcijas darbi. Objektos jau ir pabeigti jumtu siltināšanas darbi, tiek veikta jaunu grīdu izbūve ar siltinātāja slāni pirmajā stāvā, tuvākajā laikā, saskaņā ar darba grafiku, tiks veikti darbi, kas saistīti ar ārsienu un cokola siltināšanu, pagraba pārseguma siltināšanu, ūdens noteces sistēmas rekonstrukciju, esošo koka rāmju logu nomaiņu uz jauniem pakešu logiem, siltumapgādes cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņu, jaunu automātisku siltummezglu uzstādīšanu, jauno radiatoru uzstādīšanu ar termoregulatoriem, piespiedu ventilācijas izbūvi ar siltuma atgūšanas (rekuperācijas) sistēmu. Darbus veic SIA ‘Šafrans”.

Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestādē Stacijas ielā 45, Daugavpilī, rekonstrukcijas darbus veic SIA „Lagron”. Šobrīd notiek pagraba griestu siltināšanas darbi  un ieejas mezglu renovācijas darbi.

Objektos būvdarbi notiek plānotajā režīmā.

Daugavpils 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, Podnieku ielā 1, Daugavpilī, Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestādē, Strādnieku ielā 56, Daugavpilī, Daugavpils 15.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, Ventspils ielā 2a, Daugavpilī, Daugavpils 30.pirmsskolas izglītības iestādē, Tukuma ielā 47a, Daugavpilī, rekonstrukcijas darbi ir pabeigti un objekti tiek gatavoti nodošanai ekspluatācijā. Šajos objektos darbus veica SIA „Borg”.

Projekta mērķis ir veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tādejādi veicinot pilsētvides pieejamības un pievilcības attīstību.

Rekonstrukcijas darbi 8 Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs (astoņās) tiek veikti ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās”, vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/012//080, ietvaros, sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (www.vraa.gov.lv), Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6. prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: līdz 2014.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas - EUR 4 036 831.04 no tiem:

ERAF finansējums - EUR  3 431 305.17 jeb 85%

Latvijas valsts ieguldījums -  EUR  121 104.89, jeb 3%

Daugavpils pašvaldības finansējums - EUR  484 420.98 jeb 12%.

Informāciju  sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas eksperte projektu jautājumos D.Briška, tālr. 65476061