Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros

būvdarbi Grīvas mikrorajonā tuvojas nobeigumam

Eiropas Savienības fonda projekta „Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība” būvdarbi Komunālajā ielā un Raiņa skvērā tuvojas noslēgumam. Šobrīd notiek intensīva dokumentu kārtošana un objektu gatavošana nodošanai ekspluatācijā. Plānotais būvobjektu nodošanas laiks ekspluatācijā ir 2014.gada oktobris.

Līdz 2014.gada septembrim ir veikti apmēram 97% no plānotajiem būvdarbiem – visā Komunālās ielas posmā ir izbūvēta pilna asfalta seguma konstrukcija, kā arī pilnībā ar asfaltbetonu izbūvētas gājēju un velosipēdistu ietves, savukārt Raiņa skvērā ir atjaunots zālājs un stādījumi, ierīkots bērnu rotaļu laukums. Tika uzstādīta pietura pie Raiņa vidusskolas, kā arī veikti labiekārtošanas darbi un ceļa marķējuma uzklāšana.

Būvdarbus, saistībā ar noslēgtajiem līgumiem, veic CBF SIA „Binders”, kas izpilda Komunālās  ielas rekonstrukcijas būvdarbus posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Stellas ielai un SIA „Labiekārtošana-D”, kas veic Raiņa skvēra rekonstrukcijas būvdarbus, ierīkojot bērnu rotaļu laukumu.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 942 773.32 EUR, t.sk. ERAF finansējums 85% jeb 1 651 357.32 EUR, valsts budžeta dotācija ir 3% jeb 58 283.20 EUR, bet pašvaldības finansējums ir 12 % jeb 233 132.80 EUR.

Savukārt 2014.gada 28.augustā ir noslēgts līgums par Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF projekta „Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība” ietvaros, būvdarbu papilddarbiem, kurš paredz kāpņu un metāla margu izbūvi, kā arī preterozijas paklāja uzklāšanu (līguma cena ir 83 122.10 EUR).  Papilddarbus objektā jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 28.novembrim.

Informāciju sagatavoja:

Rasma Bleidele

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

Ceļu būvinženiere

Tālr.: 654 76406, rasma.bleidele@daugavpils.lv